# 十二生肖棋盘 · 迭代优化过程文档

用途：记录从创意到成品的全过程迭代。直接服务比赛评审第 4 项「迭代打磨」——展示玩法如何演进、为何演进、每次改了什么。

维护契约：后续每次对话若发生重大迭代（玩法 pivot / 规则变更 / demo 重做 / 表现层或视角大改 / 新系统接入 / 数值大调 / 关键决策反转），我（AI 策划）会自动追加一条带日期的记录到本文档，并同步更新「当前状态快照」与「已锁定决策登记表」——无需用户提醒（8.9 用户确认固化为常态）。小修小补不单列。

评审一句话指引：每条迭代记录都回答三问——改了什么、为什么改、改完后果如何。

## 一、当前状态快照

每次大迭代后同步刷新本节。

- 形态：H5 平面 45° iso 棋盘，9×9（非 81 全走，外圈环 + 中心十字，46 格可走）

- 玩法骨架：自由掷骰攒行动点（可一口气掷完 5 骰，也可边走边掷、行动点不够了再掷）+「点击地图方向/WASD 逐格移动，每步耗 1 行动点」+「行动点全局累积」+「数值对撞吸收滚雪球」（8.13 由大富翁强制走 N 格 pivot 而来，初稿误加回合制，8.13 晚用户反馈后撤销回合制；弃实体方向键改点地图按方位移动；WASD 屏幕相对方向，8.17 单平面镜头随转向动态 rotateZ(R)（R 恒为 90° 倍数，静止帧=四角度之一无变形，transform+--nrz 锁步过渡丝滑），W 始终=视角远方）

- 目标：骰子预算内到达中心 Boss 并击败它

- 差异化：骰子-大富翁母题 + 十二生肖符咒收集系统（build 搭配）

- 美术基调：低多边形色块风（8.10 定调：纯色块 + 切面渐变高光 + 描边几何体，纯 CSS 无图；8.9 像素风已废弃——贴纸悬浮违和）

- 核心决策点：手头骰子/行动点的资源分配——一口气全掷攒点、还是保留骰子以备不时之需；行动点如何分配移动路线，落点选哪格最优（途经不触发，只有落点触发）

- 自洽设计：Boss 在中心、十字臂触碰即战 → 上臂=承诺决战，外圈游荡 vs 内圈决战分层

- Boss 与符咒：12 生肖 Boss 全部接入（狗3/鼠7/牛11/虎15/兔19/龙23/蛇27/马31/羊35/猴39/鸡43/猪47，终局年兽50）——特殊胜利条件包括虎=数值>Boss且≤2倍、兔=跳跃登顶、马=行动≥30格、羊=先击败3替罪羊、猴=先与分身融合、鸡=唤醒6沉睡格、猪=消耗500金币解锁；龙Boss与蛇Boss现为普通数值判定，云雾/陷阱仅作主题地形。对应 12 符咒效果已定稿（羊=替罪羊承担失败吸收20%、猴=分身同步80%、鸡=沉睡格集满3苏醒收益×2、猪=每格概率+骰/金币等，见文档）

- 特殊地形：云雾格（☁ 踩一次消失/离开才消失）、沉睡格（💤 盲盒不显示收益、集满3个苏醒，数值/骰子/金币三类）、分身格（💠 到达融合）、陷阱格（-数值/-骰子/回起点，回起点可反复触发）

- demo：demo/index.html（单文件，手机自适应），第 1 张棋盘已可玩；第 1 关走廊验证版 demo/level1.html（用户指定参数，数值已验证）；3D+2D 双视角原型 demo/level1-3d.html（8.9 实验）；游戏主入口 index.html（主界面 + 50 关选关 + L1/L2 手工 + L3~L50 生成器草稿可玩，8.9 建壳 / 8.10 换低多边形皮肤 / 8.13 行动点自由移动 + 界面放大 + 音效）

- 编辑器：地图编辑器.html 支持全部 12 符咒/武器模拟、传送门连通地图、跳跃孤立格、沉睡格/分身格/替罪羊分身摆放、多层地图（层1/2/3 分层编辑 + 跨层传送门），写回游戏本体前重读磁盘防覆盖；主菜单「地图编辑器」已直接接入，旧关卡无 z 与 Boss 字符串 z 均兼容编辑

- 存档系统：主界面"开始游戏"→存档管理界面，6 个固定槽位（两行三列）（新建=全新进度/读取/删除），sx_save_<n> 各存完整进度（含成就 ach），sx_active_save 记录当前激活槽；旧单存档进度自动兼容迁移

- 成就系统：数据驱动成就表 ACHIEVEMENTS 共 21 项，含通关/金币/符咒/武器里程碑及全部 13 个生肖Boss/年兽专属成就；解锁时使用从顶部下落的独立成就横幅和专属四段上行音效，多成就按队列逐个播放，每存档独立持久化

- 音乐/设置系统：audio/menu.* 主界面乐 + audio/theme1~5.* 5种地图主题（按关卡分段循环），Music 管理器播放，缺文件静音；设置面板可独立调节背景音乐/音效音量并持久化，顶栏静音按钮继续作为总静音

- 手工关卡库：levels/ 已存 31 张手工关卡（L1L23 全部由编辑器手工制作，含兔系 16-19 与龙系 20-23；L24L31 8.22 制作）——游戏优先加载手工关卡，缺失时回退生成器

- 待接（8.10 设计稿规划）：DAG 分叉路径（四旋钮：密度/宽度/步数张力/嵌套）+ 难度引擎分段改造、挑战模式（独立存档肉鸽）、低多边形色板/几何形态细化（宝箱/武器系统已部分落地）

- 关键风险：分叉密度=玩法生死线（8.10 已定为四旋钮之一，前期 1 个→后期 4-6 个；难度引擎需从单段改分段计算）

## 二、已锁定决策登记表

| 项 | 决策 | 谁定 / 何时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 棋盘形态 | 9×9 iso 平面棋盘（非爬塔） | 用户 / 8.3 | 从塔式 pivot 而来 |
| 移动规则 | 自由掷骰：可一次掷完 5 骰攒行动点，也可边走边掷；点击地图方向/WASD 逐格移动每步耗 1 行动点，行动点全局累积 | 用户 / 8.13 | 推翻 8.3「强制走 N 格」；分叉由自由移动天然解决，不再弹窗选路；8.13 弃实体方向键改点地图（点主角前方=向前）；8.13 晚用户反馈撤销回合制（初稿误加"每回合掷 1 骰"限制） |
| 50 关映射 | 50 张不同 9×9 棋盘，AI 生成 | 用户 / 8.3 | 关卡体验变化 + AI 驾驭力 |
| Boss 位置 | 棋盘中心 | 策划 / 8.3 | 触碰即战，臂=承诺 |
| Boss 触碰 | 触碰即开战（不等走完） | 策划 / 8.3 | Boss 分割十字为 4 臂 |
| 每层/每格选位 | 强制走 N，落点唯一触发 | 规则 | 途经不触发 |
| 平局 | 玩家胜 | 策划 / 8.3 | 休闲友好向，可调 |
| 吸收 | 全额（胜方 += 敌方数值） | 框架 / 8.2 | 滚雪球 |
| 狗符咒 | 战斗有效数值 ×1.2 | 框架 / 8.2 | 吸收仍按敌方原值 |
| 步数张力杠杆 | 骰子预算 D（每关可掷次数） | 策划 / 8.3 | D 越小越紧 |
| 第1关验证参数 | 起始4 / 5骰 / 15步走廊 / 格+2途经即收 / 门怪6·16·16 / Boss24 | 用户 / 8.3 | 无岔路无吸收，验证骰子张力手感 |
| 表现层视角 | 伪 3D 倾斜棋盘跟随主视角 + 2D 俯视地图切换（实验） | 用户 / 8.9 | 等轴静态视角被否（"左上往右下看着怪"）；8.17 先试四层同时渲染后被否（贴图/DOM 4 倍负担→每步卡顿），还原为单平面 + 动态 rotateZ(R)（R 恒为 90° 倍数，静止帧=四角度之一无变形；transform+--nrz 同缓动锁步过渡保持丝滑） |
| 游戏外壳 | index.html 单文件三屏：主界面 / 50 关选关 / 关卡 | 用户+策划 / 8.9 | 选关格金框=生肖 Boss 关 |
| 进度解锁 | localStorage 持久化，通 N 解锁 N+1 | 策划 / 8.9 | 评审模式（全解锁）待做 |
| 第1关教程参数 | 起始4 / 4骰 / 直线9步 / 门怪6·8 / Boss16（恰好平局收尾） | 用户+策划 / 8.9 | 只教两件事：丢骰子前进 + 比大小 |
| 关卡 UI 布局 | 三卡统计（行动点/骰子/距Boss）+ 点地图移动 + 掷骰居中带动画 + 控制行[地图][掷骰][重开] + 顶栏音效开关 | 用户 / 8.9→8.13 | 8.13 加行动点卡、弃方向键、加音效开关；8.13 晚取消回合制→移除「回合」卡与「结束行动」按钮；玩家数值由棋子 token 显示 |
| 美术基调 | 低多边形色块风（纯色块 + 切面渐变高光 + 描边几何体，纯 CSS 无图） | 用户 / 8.10 | 8.9 像素风废弃（贴纸悬浮违和）；色板/几何细化待补 |
| AI 关卡流水线 | genLevel：种子随机走 + 骰子分布反解步数 + PLAN 三单调约束 | 策划 / 8.9 | v1 骨架，岔路/符咒待接 |
| 难度曲线机制 | 目标胜率 0.90→0.52 + 胜率/步数/骰子三单调 | 策划 / 8.9 | 粒度受骰子分布限制 ±7pt/步 |
| 路径结构 | DAG 图结构（主干 + 分叉收敛，非树状） | 8.10 稿 | 分叉四旋钮：密度/宽度/步数张力/嵌套 |
| 分叉点视野 | 站分叉点可见每分支第一格，深处不可见 | 8.10 稿 | 有依据非瞎选；嵌套分叉走入才显现 |
| 宝箱系统 | 数值/骰子双池，玩家主动选是否开 | 8.10 稿 | 前期好结果 70%+ → 后期 debuff 反超 |
| 失败机制 | 不引入安全垫，失败即结束重试 | 8.10 稿 | 保留代价让符咒选择有分量（肉鸽逻辑） |
| 武器系统 | 每局限 1 件，跨维度效果，永久收集 + 局内限量 | 8.10 稿 | 与符咒区分：武器=资源转化/量变，符咒=规则质变 |
| 羊Boss(35) | 先击败 3 个替罪羊分身才能挑战 Boss；羊符咒=首次战败可让替罪羊承担失败吸收20%（每局一次，Boss无效） | 用户+策划 / 8.22 | 完成 12 生肖接入 |
| 猴Boss(39) | 先到达分身格融合才能挑战 Boss；猴符咒=地图某格生成分身，主角获得数值时分身同步+80%，到达融合吸收 | 用户+策划 / 8.22 | 分身格新增地形 |
| 鸡Boss(43) | 沉睡格集满3个同时苏醒，唤醒6个(2组)才能挑战 Boss；鸡符咒=每经一个沉睡格立即苏醒获120% | 用户+策划 / 8.22 | 沉睡格新增地形 |
| 猪Boss(47) | 消耗500金币解锁 Boss 格才能挑战；猪符咒=每经一格概率获得额外骰子/金币 | 用户+策划 / 8.22 | 金币格辅助凑500 |
| 马符咒 | 本关第一个与最后一个骰子点数×2行动点（非仅首骰） | 用户 / 8.22 | 修复原首骰×2从未生效的bug |
| 回起点陷阱 | 反复触碰反复回起点（不入 doneSet，入口拦截也豁免），数值/骰子陷阱仍一次性 | 用户 / 8.22 | 强迫玩家思考其它道路 |
| 关卡数据隔离 | startLevel 深拷贝 lv，铺云/连杀只作用副本，重进地图干净 | 策划 / 8.22 | 修复铺云污染原始关卡 |
| 多层地图(50关) | 同关3层(z)，各层坐标独立靠跨层传送门连通；游戏端只渲染当前层 | 用户+策划 / 8.22 | 编辑器层1/2/3选择器 + 传送门目标层 |
| 沉睡格 | 盲盒显示💤?；支持数值/骰子/金币三类收益；集满3个苏醒 | 用户 / 8.22 | 鸡符咒=集满3苏醒收益×2 |
| 分身格 | ①39猴Boss关自带无符咒也生效 ②带符咒其它关自动生成 ③无符咒非39不生成 | 用户+策划 / 8.22 | 获得数值实时+80%同步 |
| 兔跃落点 | 轴向/对角2格 + 斜前方1格共12个 | 用户 / 8.22 | 支持"正前方一格往左一格" |
| 主界面UI | 主界面UI.png(1024×1536竖版)6按钮热区 | 用户 / 8.22→8.29 | 开始游戏/玩法说明/成就/地图编辑器/符咒图鉴/设置均已接入；地图编辑器跳转同目录 地图编辑器.html |
| 存档系统 | 3固定槽位,可新建/读取/删除;开始游戏→存档界面 | 用户+策划 / 8.22 | sx_save_<n> 各存完整进度 |
| pad贴图 | .ground 支持顶面贴图 ground.png,缺图回退CSS渐变 | 用户 / 8.22 | 与沙地主题协调 |
| 成就系统 | 21项数据驱动成就；顶部下落横幅+专属音效+顺序队列 | 用户+策划 / 8.22→8.29 | 13个Boss/年兽各有专属通关成就，旧存档静默补齐历史Boss成就 |
| 音乐系统 | main菜单+5主题音乐,按关卡分段循环；背景音乐/音效独立音量 | 用户+策划 / 8.22→8.29 | 设置持久化，0 音量刷新不回默认值，缺文件静音 |
| 存档槽位 | 6槽两行三列,新建=全新进度从第1关开始 | 用户 / 8.22 | SAVE_SLOTS=6 |
| 武器系统 | 全金币解锁(无关卡门槛);刃/镰刀/匕首可升1~3星(100/150/250金);骰子类不升星 | 用户+策划 / 8.22 | 幸运骰不限次,诅咒骰+3掷6损1 |
| 武器升星 | 刃:临时+50/80/120每格-5/-4/-3;镰刀:每杀+5/8/12;匕首:精英+3/5/8行动 | 用户+策划 / 8.22 | 星级影响基础数值,展示当前+升星预览 |
| common贴图 | 主角hero.svg/分身avatar.svg/武器weapons/,portal·chest·clone=主题normal+竖立贴图 | 用户 / 8.22 | images/common/,缺图回退 |
| 武器图标 | iconbox 48×48,贴图盖emoji兜底(后删兜底) | 用户 / 8.22 | 放大+层叠修复 |
| 符咒图鉴 | 三列四行,贴图/效果/解锁关/Boss特殊效果 | 用户+策划 / 8.22→8.29 | 按 charm-cell 上下版心重排；龙Boss无特殊效果，不显示旧踏云条件 |
| 年兽贴图 | 50关年兽立绘=boss_nian.svg | 用户 / 8.22 | ART.bosses.nian 路径对应 |
| 清空进度 | 成就界面一键重置为全新版本 | 用户 / 8.22 | 清成就+存档+进度 |
| 通关符咒图标 | 获得符咒弹窗用 charms 贴图 | 用户 / 8.22 | 贴图优先,emoji兜底 |
| 兔系关卡(16-19) | 手工制作：兔1(传送门×2)/兔2/兔3/兔Boss(跳跃登顶) | 用户 / 8.19-8.20 | levels/level_16~19 |
| 龙系关卡(20-23) | 手工制作：龙1(云×4)/龙2(云×12)/龙3(云×4)/龙Boss | 用户 / 8.20 | levels/level_20~23 |
| 挑战模式 | 独立存档肉鸽，一命爬 50 关，全符咒可选 | 8.10 稿 | 失败清进度不清纪录 |
| 难度引擎分段 | 分叉后改"多段拼接"计算胜率 | 8.10 稿 | 不推翻引擎，扩为分段（前段+各支线+汇合后段） |

待锁：11 符咒效果已定稿接入（剩余：12 生肖全完成）；武器效果库与数值、金币产出/商店曲线、宝箱结果池随 50 关衰减曲线、低多边形色板与几何形态细化。

## 三、迭代记录（按时间倒序，最新在上）

### 【8.29·提交前定向修复 + 评审存档6】（生肖英雄_游戏本体.html）

- 改了什么：①Boss虎连杀判断移到羊/猴/鸡/猪前置条件之后，不能再绕过3替罪羊、分身融合、6沉睡格或猪Boss500金币门槛；前置不满足时连杀状态保留不消费。②修复50关第一组传送门反向链接：层2 (4,8) 的目标由错误 z:2 改为层1 (0,1,z:1)，四个传送门目标全部有效。③猪Boss出战说明删除“本关有金币格”错误承诺，改为显示当前金币、500金币挑战门槛，并明确失败不扣、胜利才扣；不足500时在准备弹窗直接警告。④清空全部进度同步删除 sx_tileintro_v2 并清空内存 introedTiles，新流程会重新看到特殊格教学。⑤制作名单增加来源状态：设置打开时返回设置，年兽终局打开时关闭后直接返回终局祝贺弹窗，不再误跳设置。⑥新增 ensureReviewSave6()：游戏启动时若槽6为空，自动创建评审存档（全50关解锁 unlocked:51、12符咒、6武器、可升星武器满星、金币1000），不覆盖已有槽6。

- 为什么：用户在提交前按风险清单选择修复机制绕过、终局传送门、猪Boss说明、教学重置、制作名单返回，并要求准备全解锁评审存档6。

- 后果（已验证）：羊/猪前置条件下虎连杀不能触发；50关四个传送门目标均存在；猪说明显示当前金币且无金币格误导；终局制作名单关闭不打开设置、设置制作名单关闭恢复设置；清空进度后教学键/内存均为空；槽6数据为50/50关、1000金币、6武器、12符咒，且已有槽6不覆盖。无头Chrome回归、脚本语法和格式检查通过。

- 文件：生肖英雄_游戏本体.html

### 【8.29·选关界面金框Boss说明】（生肖英雄_游戏本体.html）

- 改了什么：关卡选择界面网格下方新增一行说明「🔲 金框关卡为 Boss 关」——含金色小方块示例（.boss-dot 与 Boss 关金框同款样式），小屏适配字号。方便玩家识别 13 个生肖 Boss 关（BOSS_LV）。

- 为什么：用户希望玩家理解金框关卡的特殊含义。

- 后果（已验证）：说明文字位于网格正下方（hintTop ≥ gridBottom），窄屏不横向溢出，Boss 关计数13与说明一致。脚本语法检查通过。

- 文件：生肖英雄_游戏本体.html（.lv-bosshint/.boss-dot/screenLevels 说明行）

### 【8.29·非Boss关Boss贴图按关差异化 + Boss立绘加大】（生肖英雄_游戏本体.html）

- 改了什么：①非Boss关的Boss贴图不再统一取第一张未用精英图，也不再使用会聚集的相邻种子随机——新增 themeNonBossRank()，按每个主题内非生肖Boss关的顺序均衡轮换 elite 池，并配置各主题起始偏移；若目标 elite 已被本关精英使用则顺延到下一张，仍保证不撞脸。这样同主题各贴图次数最多只相差约1（关卡自身精英避让时少量顺延）。②Boss立绘明显加大：.boss-img 由 76×76 → 100×100px，.boss-entity 上移 -16px → -26px 让大立绘不压数值；普通怪/精英仍为 56×56，凸显Boss体型。

- 为什么：用户反馈同主题下所有非Boss关的Boss都是同一张贴图（根因是 free[0] 恒取第一张）；并希望Boss贴图明显大一点以区分于普通怪。

- 后果（已验证）：主题分布——set1各elite出现12次；set2出现12次；set3为12关/7张图，出现13次；set4出现12次；set5的L48/L49分别 elite6/elite1，不再相同。所有非Boss关Boss均避开本关已用精英；Boss立绘实测100×100、普通怪56×56；L35生肖Boss仍用 boss_goat.svg。脚本语法检查通过。

- 文件：生肖英雄_游戏本体.html（unusedEliteVariant/.boss-img/.boss-entity）

### 【8.29·实体贴图按主题随机抽取 + 非Boss关Boss用未用精英贴图】（生肖英雄_游戏本体.html）

- 改了什么：①普通怪/精英怪立绘不再固定 mob1~3/elite1~2，改为按当前主题 entities 目录的 mob*/elite* 数量动态生成名称池（新增 THEME_MOB_COUNTS/THEME_ELITE_COUNTS 配置各套图数量，themeMobVariants/themeEliteVariants 按 THEME_DIR 解析当前套图），对应主题的普通怪从 mob* 池稳定随机、精英怪从 elite* 池稳定随机（关卡id+格序号种子，重开不变，每格一种）。②非生肖Boss关（含教程1/2与普通关）的Boss格改用「本关精英格未使用过的一张 elite* 贴图」(unusedEliteVariant())，避免Boss与场上精英撞脸；生肖Boss关与终局年兽(50)仍用各自生肖立绘。③删除旧 MOB_VARIANTS/ELITE_VARIANTS/levelEliteVariant 常量与函数。

- 为什么：用户在各主题 entities/ 补充了大量普通怪/精英怪贴图，希望对应主题随机抽取使用，并让非Boss关的Boss也复用主题内未用过的精英贴图，保持每关观感多样。

- 后果（已验证）：L5(set1)普通怪从6张 mob* 随机、精英从7张 elite* 随机，Boss格使用本关未用过的elite；L30(set3)非Boss关Boss用未用精英贴图；L35(set3)生肖Boss关仍用羊Boss立绘。脚本语法检查通过。

- 文件：生肖英雄_游戏本体.html（themeMobVariants/themeEliteVariants/unusedEliteVariant/tileIconHTML Boss分支）

### 【8.29·猪Boss失败不扣费 + 年兽贴图修复 + 终局通关祝贺弹窗】（生肖英雄_游戏本体.html）

- 改了什么：①猪Boss(47)的500金币解锁费改为挑战成功后扣除——原先踏上Boss格即扣500，挑战失败也会扣；现改为踏上Boss格仅解锁（pigUnlocked=true，不扣金币），失败不扣，仅 endGame 胜利分支扣除一次（新增 pigFeePaid 防重复扣，开局/通关均重置）。②修复第50关年兽贴图不显示——L50 Boss格 z:3（数字图层号），原渲染代码把数字 z 当成生肖标识导致 ART.bosses[3] 为 undefined；现终局(50)强制解析为 "nian"，字符串 z（如 "dog"）仍优先，数字 z 或缺省按关卡生肖推导，年兽立绘解析到 images/bosses/boss_nian.svg。③通关年兽后显示专属祝贺弹窗：🏮 祝贺你，你已成功通关！，含感谢游玩与希望喜欢的文案，并提供「🎬 制作名单」按钮（复用设置页制作名单）与「返回选关」按钮。

- 为什么：用户反馈挑战猪Boss失败不应损失金币；年兽贴图已存在但未显示（根因是数字图层号被误当生肖标识）；通关终局需要一个有仪式感的祝贺收尾。

- 后果（已验证）：猪Boss解锁时金币保持500、失败后仍500、胜利后扣除至0且只扣一次；L50年兽立绘最终加载 images/bosses/boss_nian.svg（complete，无柴犬兜底）；通关年兽后弹窗显示祝贺文案+制作名单按钮。脚本语法检查通过。

- 文件：生肖英雄_游戏本体.html（tileIconHTML Boss标识解析/endGame 猪Boss扣费/sync 终局祝贺弹窗）

### 【8.29·替罪羊贴图 + 沉睡格首现说明】（生肖英雄_游戏本体.html）

- 改了什么：①第35关羊Boss的三个替罪羊分身敌人改用专属立绘贴图——tileIconHTML 在 p.t==="mob" && p.scapegoat 时优先走 entityCands("scapegoat", art)，经套图加载链解析到 images/themes/set3/entities/scapegoat.svg（缺图逐级回退基础 mob 贴图），三个替罪羊均生效。②确认第36关为首次出现沉睡格，关卡开始时弹出「💤 特殊格 · 沉睡格」说明；特殊格首次说明沿用 sx_tileintro_v2 记录，沉睡格说明只在首次遇到时显示一次。

- 为什么：用户要求羊Boss关的替罪羊用专门贴图区分于普通小怪，并希望沉睡格在首次出现的关卡（36）开头就有说明。

- 后果（已验证）：无头Chrome验证第35关三个替罪羊格的立绘 src 均为 images/themes/set3/entities/scapegoat.svg；第36关在陷阱/传送门/云雾已介绍的真实进度下，关卡开始弹「沉睡格」说明并记录 sleep:true。脚本语法检查通过。

- 文件：生肖英雄_游戏本体.html（tileIconHTML 替罪羊分支）

### 【8.29·成就系统强化】顶部下落横幅 + 专属音效 + 全Boss专属成就（生肖英雄_游戏本体.html）

- 改了什么：①成就解锁不再复用底部普通 #toast，新增独立 #achievementToast：固定在屏幕顶部，以 achievement-drop 从上方落下并轻微回弹，离场向上收回，层级110保证醒目；普通提示仍留在底部。②新增 sfx.achievement() 四段上行解锁音（523→659→784→1047/1319Hz + 轻微高频闪光噪声），首条成就延迟600ms播放，避免与通关音效重叠。③把原800ms定时覆盖改为真正的 achQueue 顺序队列：当前横幅完整显示2600ms并离场后才播下一条。④成就从6项扩展到21项：新增25关、1000金币、6符咒、全6武器里程碑，并为狗3/鼠7/牛11/虎15/兔19/龙23/蛇27/马31/羊35/猴39/鸡43/猪47/年兽50各添加专属通关成就；蛇与年兽沿用旧ID兼容已解锁数据。⑤Boss成就仅在本次通关对应关卡时弹出；读取旧存档时根据顺序进度静默补齐已通关Boss成就，避免更新后一次弹出大量历史横幅。⑥修复新建存档未清空成就数组及未结束成就队列的遗留问题，成就列表未解锁项恢复 .locked 灰显。

- 为什么：用户反馈成就提示与普通提示同样从下方出现、不醒目，要求改为从上往下跳并配置独立音效；原队列间隔过短会互相覆盖，且成就数量不足，Boss通关缺少专属纪念。

- 后果（已验证）：成就横幅位于 top:14px、动画为 achievement-drop，普通Toast仍在 bottom:40px；两项连续解锁时音效计数1→2且第二条在第一条完整离场后出现；13个Boss关卡映射为3/7/11/15/19/23/27/31/35/39/43/47/50，旧进度迁移不弹历史提示。无头Chrome回归及脚本语法检查通过。

- 文件：生肖英雄_游戏本体.html

### 【8.29·设置系统 + 制作名单 + 文档入口 + 地图编辑器主菜单接入】（生肖英雄_游戏本体.html）

- 改了什么：①主菜单「设置」热区正式接入设置弹窗，新增背景音乐与音效两个 0~100 音量滑块；Music.vol 与 sfx.vol 分别实时生效并写入 ruth_musicvol/ruth_sfxvol，修复音量为 0 时刷新被 || 默认值 覆盖的问题，顶栏静音继续同时控制两类声音。②新增「制作名单」弹窗：玩法设计策划 mlw + Claude Sonnet 5（交流讨论）；代码 DeepSeek-V4-Flash / Flash Vision Exp（主）、GLM-5.2/GPT-5.6-SOL（辅）；美术 GPT-Image-2 / Text-to-Image；音乐 Lyria（Gemini）；名单改为职责标题与人员信息分行，并设置独立窄版安全区，防止英文长名称越出贴图。③设置页新增「设计思路文档」「迭代优化过程」按钮，打开同目录 .docx。④主菜单「地图编辑器」热区从“即将上线”改为直接跳转同目录 地图编辑器.html。

- 为什么：用户需要可调音量和正式署名/设计材料入口，并要求独立编辑器可从游戏主入口直接访问，不再依赖手工找文件。

- 后果（已验证）：背景音乐/音效独立调节和持久化正常；制作名单切换正常；两个 Word 文件存在且链接可触发；地图编辑器链接解析到同目录文件。无头 Chrome 功能测试与脚本语法检查通过。

- 文件：生肖英雄_游戏本体.html、地图编辑器.html、设计思路文档.docx、迭代优化过程.docx

### 【8.29·特殊格/Boss说明补齐 + 弹窗贴图安全区与紧凑高度】（生肖英雄_游戏本体.html）

- 改了什么：①特殊格首次说明存储键升级为 sx_tileintro_v2，修复旧版本“先写已读、后被 sync 关掉”造成陷阱/传送门/云雾永不再提示的脏状态；第13关陷阱、第16关传送门、第20关云雾会各显示一次说明。②补齐虎15（数值>Boss且≤2倍，杀过头失败）、兔19（孤立跳跃点+一次自由跳跃）、马31（行动≥30格+数值达标）Boss开关说明；龙23与蛇27按用户确认删除特殊效果说明，图鉴同步清除旧“踏云/全陷阱为特殊条件”文案，云雾和陷阱仅作主题地形。③弹窗文字统一深棕适配羊皮纸；先修为贴图安全区，后按反馈取消强制 400×640 高框，改为最大宽360px、内容自适应高度、长内容在78vh内滚动，标题/正文/按钮统一紧凑排版。

- 为什么：旧弹窗状态污染导致玩家实际从未看到说明；部分 Boss 关缺机制预告；长文超出贴图后，强制按贴图全高又显得过高，需要兼顾版心与信息密度。

- 后果（已验证）：13/16/20 特殊格标题分别正确显示；15/19/31 Boss说明显示，第23关与第27关不再弹龙/蛇Boss特殊说明；虎/兔/终局/制作名单等长文无子元素越界，短文弹窗不再被拉满至640px。

- 文件：生肖英雄_游戏本体.html

### 【8.29·地图编辑器旧关卡灰显/不可点击兼容修复】（地图编辑器.html）

- 改了什么：旧关卡通常省略 z，Boss 又可能用字符串 z:"dog"/"rat" 表示美术身份；编辑器却直接比较原始 p.z，把它们误判成其他图层并套用 .other-layer{opacity:.35;pointer-events:none}。现统一通过已有 pz(p) 将非数字 z 解释为逻辑第1层，覆盖 cellMap 索引、网格灰显、选择边框、邻接判断、删除与重复格校验，同时保留原始字符串 z 供导出和Boss美术使用；关卡库格数读取增加空数组保护。

- 为什么：用户反馈以前关卡整体变灰且格子无法点击编辑；根因不是关卡锁定，而是多层地图升级后的旧数据兼容回归。

- 后果（已验证）：无 z 旧格不再灰显，pointer-events=auto，可点击、选中、改属性；z:"dog" Boss可正常显示、查找和删除；真实数字层1/2/3逻辑保持不变。

- 文件：地图编辑器.html

### 【8.29·游戏UI与规则修复合集】（生肖英雄_游戏本体.html）

- 改了什么：①完全移除 F2/UI Tuner 功能及残留。②存档管理改两列，六卡统一标题/正文/按钮位置并去掉冗余“当前/进行中”字样；准备/商店卡改两列并提高描述/价格可读性；符咒图鉴按 charm-cell.png 上半图标名称解锁关、下半效果/Boss效果重排，移动端同步适配；弹窗浅色贴图文字改深色。③特殊格说明调用移到首轮 sync() 之后，避免一闪即关。④修复开局无骰也能免费走一步：死路免费掉头不再把起点格当成死路，起点移动必须先有行动点。⑤第19关兔Boss自由跳跃提示与各类提示流程回归。

- 为什么：UI贴图替换后文字位置/颜色与美术版心不匹配；旧调试工具不应出现在发行版；起点被“死路免费返回”误判造成隐藏免费行动；特殊说明弹窗此前被同步流程关闭。

- 后果（已验证）：发行界面更干净；存档/准备/符咒图鉴桌面与移动端布局稳定；开局行动点为0时移动被正确拦截；特殊说明弹窗可保持显示。游戏脚本 node --check 与相关浏览器回归通过。

- 文件：生肖英雄_游戏本体.html

### 【8.22·card/modal贴图文字适配】物品卡与弹窗按米黄贴图版心重排字号/颜色/位置（生肖英雄_游戏本体.html）

- 改了什么：针对 images/UI/panel/card.png（340×400）与 images/UI/modal/modal-bg.png（400×640）的米黄暖色版面，逐条精确调整文字排版（未再使用批量替换脚本）：①modal-bg弹窗——.mbox 改 400:640 比例、宽度 min(88vw,400px)、padding:62px 42px 44px 对齐贴图上/中/下版心，长内容 max-height:86vh;overflow-y:auto；标题 25px 深棕、正文 15px 深棕、强调字深棕，按钮 16px 暖白/金棕（主按钮保留金色）。②panel/card物品卡——.pw/.pc 改 340:400 比例、卡片内部 flex 纵向布局；图标区 54px，名称 16px 深棕、描述 13px 中棕、价格 13px 深棕，下一星效果深绿；底部价格用 margin-top:auto 固定在贴图底部文字区；选中态用内描边而非额外边框避免盖住贴图。③小屏适配——≤390px 时 modal padding/标题/正文与卡片名称/描述/价格同步缩小，保证手机可读、不溢出。

- 为什么：用户完成 UI 全量换图后，card.png 与 modal-bg.png 的内容区为浅米黄，但原白字/浅灰字太小且对比不足、位置未落在贴图留白版心，导致武器/符咒卡与弹窗文字看不清。

- 后果：物品卡名称/效果/价格按贴图上中下区域清晰排布；弹窗标题/正文/按钮按 400×640 版心落位，文字深棕高对比；长弹窗可滚动；手机端字号仍保持可读。验证：CSS 花括号 478/478 平衡，游戏脚本 node --check 通过；关键样式（modal 400:640、card 340:400、名称16px/描述13px/价格13px）确认存在。

- 文件：生肖英雄_游戏本体.html（.mbox/.mbox h2/.mbox p/.mbox button/.pw,.pc/.pw-icon,.pc-icon/.pw-name,.pc-name/.pw-desc,.pc-desc/.pw-price,.pc-price/小屏 media）

### 【8.22·UI贴图替换全面修复】补绑定不生效贴图 + 新增界面卡文字协调（生肖英雄_游戏本体.html）

- 改了什么：用户按 AI生成Prompt.md 完成 images/UI 全部贴图替换后，修复"很多没生效或文字不和谐"——①补绑定（有贴图但游戏未绑定→不显示）：gameTitle 补 data-ui="topbar/titlebar"（titlebar.png 生效）；#announce 补 data-ui="modal/announce" 且 .abox 背景改透明（露出红绸 announce-bg 贴图）、#announce 加兜底深色背景（无贴图时可读白字）；动态生成的存档/成就/符咒卡补绑定——renderSaves 末尾 .save-card 调 uiBg(el,'panel','save-card')、renderAchievementList 末尾 .ach-item 调 uiBg('panel','ach-item')、renderCharmDex 末尾 .charm-cell 调 uiBg('panel','charm-cell')。②新增界面卡文字协调（存档/成就/符咒卡贴图为米黄暖色，原米黄/金色文字看不清）：统一改深棕系 + 白色微描边（10处：sc-no/sc-prog/sc-empty/ach-n/ach-d/ach-st/chm-name/chm-lv/chm-eff/chm-boss/chm-state），标题深棕、正文中棕、状态深绿。③保留此前已调协调（状态卡文字靠右白金、控制按钮深棕、金币袋深棕）。

- 为什么：用户完成所有 UI 贴图替换后，很多没生效（贴图有但元素未绑定，尤其顶栏标题/战斗横幅/动态新增的三类卡），或生效后文字颜色/大小与贴图不和谐（新增界面卡米黄贴图配米黄字看不清）。

- 后果：顶栏标题/战斗横幅/存档/成就/符咒卡贴图全部生效；新增界面卡文字深棕协调；stat/controls/coinbag 文字保持协调。验证：游戏脚本 node --check OK；全面确认（save-card/ach-item/charm-cell uiBg、titlebar/announce data-ui、三类卡深棕文字、abox透明+announce兜底）全部通过。

- 文件：生肖英雄_游戏本体.html（gameTitle data-ui/#announce data-ui+兜底/.abox透明/renderSaves/renderAchievementList/renderCharmDex uiBg/.save-card/.ach-*/.chm-* 文字深棕）

### 【8.22·玩法说明界面 + 特殊格首次弹窗】主菜单玩法说明 + 首次遇特殊格弹窗介绍（生肖英雄_游戏本体.html）

- 改了什么：①玩法说明界面——新增 screenHowto + renderHowto，主菜单 b2「玩法说明」→goHowto()；内容分板块：目标·通关关卡 / 掷骰子·获得行动点（Space投掷、WASD/方向键/点地图移动、每格1行动点）/ 遇怪·比数值（普通怪显示数值、精英怪走近1格内才揭晓、Boss终点）/ 宝箱·未知奖励（数值/骰子/金币/诅咒）/ 符咒&武器（商店购武器可升星、符咒击败Boss解锁、出站前配3个、终局年兽关可带12）/ 按键操作（Space掷骰、WASD方向键移动、弹窗按1/2/3选选项、Space确认）/ 特殊格子说明提示。②特殊格首次弹窗——新增 maybeShowTileIntro()：startLevel 载入关卡后检查是否首次出现 trap/portal/sleep/cloud/clone 特殊格（localStorage sx_tileintro 记录已介绍过的类型，跨存档持久）；首次出现则该类格弹窗介绍其效果（陷阱格/传送门/沉睡格/云雾格/分身格各一段文案），之后不再重复弹；特殊格效果不写入主菜单玩法说明（只在玩法说明里提示"特殊格会在首次遇到时弹窗介绍"）。

- 为什么：用户要求主菜单玩法说明补充基础玩法（投掷骰子获得行动点、WASD/鼠标走格、遇普通怪比数值获胜得数值、精英怪数值走近才显示、宝箱开数值/骰子/金币、符咒武器特殊效果、按键操作如Space投掷/WASD移动/1 2数字选弹窗选项）；而陷阱/传送门/沉睡/云雾等特殊格效果要求在第一次出现该格的关卡开始时弹窗介绍，不写入主菜单玩法说明。

- 后果：主菜单「玩法说明」可查看完整基础玩法（含按键操作说明）；首次踏入含某特殊格的关卡时自动弹窗介绍该格效果（本地记录避免重复）。验证：游戏脚本 node --check OK；玩法说明+特殊格测试 22 项全过（界面/内容板块/按键说明/特殊格首次检测去重/本地记录）。

- 文件：生肖英雄_游戏本体.html（screenHowto/howtoList/renderHowto/goHowto/.howto-* CSS/TILE_INTRO/maybeShowTileIntro/startLevel 调用/主菜单 b2 按钮）

### 【8.22·状态卡拆独立贴图】四张状态卡各自 data-ui + 强调色占位模板（生肖英雄_游戏本体.html + images/UI/stat）

- 改了什么：状态卡从共用 stat/card 一张底板改为每张独立贴图——①HTML 四张卡 data-ui 改为 stat/ap-card（行动点绿）/stat/dice-card（剩余骰子黄）/stat/dist-card（距Boss红）/stat/moves-card（已行动蓝）；②UI_ART.stat 映射改为 {ap:'ap-card',dice:'dice-card',dist:'dist-card',moves:'moves-card'}（kebab-case 文件名）；③用 PIL 生成 4 张强调色占位模板（360×180，透明底+圆角描边+左侧强调条+名称尺寸）放 images/UI/stat/；④删除旧的共用 stat/stat-card.png。

- 为什么：用户反馈三块状态板块（行动点/骰子/距Boss，含已行动共4张）需要各自的 UI 贴图，而非共用一张底板（各自强调色不同：绿/黄/红/蓝）。

- 后果：每张状态卡可独立换皮（覆盖 images/UI/stat/<名称>.png）；缺图回退 CSS 卡外观。验证：游戏脚本 node --check OK；状态卡测试 13 项全过（四张 data-ui/UI_ART 映射/4张png/路径正确）。注：旧 images/UI/stat/stat-card.svg（228×93，用户前期放的共用版）保留未删，如需可改名复用或分别做。

- 文件：生肖英雄_游戏本体.html（4张卡 data-ui/UI_ART.stat），images/UI/stat/ap-card|dice-card|dist-card|moves-card.png（新增4张）

### 【8.22·UI贴图生成Prompt重写】整体风格参考主界面UI，覆盖全部组件可喂AI出图（images/UI/AI生成Prompt.md）

- 改了什么：重写 images/UI/AI生成Prompt.md——①全局风格改为参考主界面UI（低多边形3D卡通 + 暖金/米黄木质 + 鎏金描边 + 朱红点缀 + 微立体浮雕）；②覆盖十类组件逐段 Prompt：顶栏(back/mute/coinbag/titlebar)、4张独立状态卡(ap/dice/dist/moves)、控制按钮(map/roll/reset)、弹窗(modal-bg/toast/announce)、物品卡(card)、选关(lv-cell/lv-banner)、商店(shop-btn)、出战(slot/bigbtn)、小图标(coin/dice/flag/move)、新增界面卡(save-card/ach-item/charm-cell)；③每段含尺寸+画面内容+注意事项（透明底/不留边距/不写字/图形铺满）；④附「放置与生效」对照表 + 关于新增界面卡建议加 data-ui 的说明。

- 为什么：用户要求生成所有需要 UI 组件贴图的 Prompt 提示词，整体美术风格参考主界面UI（低多边形卡通木牌鎏金暖色调）。

- 后果：每类 UI 组件有独立可喂 AI 的提示词（含尺寸与画面细节）；用户逐张出图覆盖 images/UI/ 即换皮；新增的存档/成就/符咒卡一并纳入。验证：文件完整（十类组件/含参考主界面风格/含 ap-card 与 charm-cell Prompt）。

- 文件：images/UI/AI生成Prompt.md（重写）

### 【8.22·UI贴图占位模板生成】21张透明底描边模板，方便直接改图（images/UI/*）

- 改了什么：为所有可替换 UI 组件逐张生成占位模板图（透明底 + 半透明淡填充 + 圆角描边 + 对角参考线 + 中央文字：部件名 + 建议尺寸），放到 images/UI/<子目录>/ 对应位置共 21 张——topbar（back/mute/coinbag/titlebar）、stat（stat-card）、controls（btn-map/btn-roll/btn-reset）、modal（modal-bg/toast-bg/announce-bg）、panel（card）、level（lv-cell/lv-banner）、shop（shop-btn）、prep（slot/bigbtn）、icons（coin/dice/flag/move 64×64）。底图类=淡黄填充+名称尺寸，图标类=淡蓝填充+居中尺寸。

- 为什么：用户想替换 UI 贴图，需要逐张占位模板（透明+描边+文字提示）放在对应目录，方便直接在上面改。

- 后果：每张模板标注了与组件显示尺寸对应的建议分辨率（如 back 128×128、btn-roll 440×112、stat-card 360×180）；用户直接改图导出覆盖即可（改后需去掉中央提示文字）；缺图/占位图会自动回退或显示提示。用 PIL（透明 RGBA + rounded_rectangle 描边 + 文字）生成；验证 21/21 尺寸与透明符合。

- 文件：images/UI/topbar|stat|controls|modal|panel|level|shop|prep|icons/*.png（新增21张）

### 【8.22·游戏界面单屏布局】状态/装备/棋盘/控制一屏显示，无需滚动（生肖英雄_游戏本体.html）

- 改了什么：①#screenGame.active 改为 100vh; display:flex; flex-direction:column; overflow:hidden——整屏不滚动。②HUD 紧凑化：顶栏（选关/标题/音效/金币）48→40px、状态卡（行动点/骰子/距Boss/步数）padding/字号缩小、装备栏（武器+符咒）单行。③棋盘 #scene 改 flex:1 自适应（不再固定640px），min-height:0 防溢出。④底部控制区固定单行：地图/掷骰/重开 56px + 跳跃/龙雾紧凑。⑤相机自适应缩放：新增 camZoom(sc)——棋盘随 scene 高度缩放（max(0.62,min(1.35,(h/640)*ZOOM))，基线640→1.16），scene 缩小后棋盘仍完整居中；camUpdate 与 screenToGrid（点击棋盘反算坐标）共用 camZoom，保证棋盘缩放后点击格子仍准确。

- 为什么：用户反馈原游戏界面各区块纵向堆叠（棋盘固定640px），手机竖屏需滚动才能看到状态/控制按钮；要求玩家在同一网页屏幕内看到所有必要信息（行动点/骰子/距Boss/装备栏/符咒栏/地图/掷骰/重开/跳跃/龙雾）而不需滑动。

- 后果：#screenGame 一屏自适应；棋盘占剩余高度、相机自动缩放适配；点击棋盘坐标与渲染缩放一致不偏移。验证：游戏脚本 node --check OK；布局测试 16 项全过（100vh布局/HUD紧凑/scene自适应/camZoom随高度/两处缩放一致）。注：主文件实为 生肖英雄_游戏本体.html（此前开发中由 index.html 改名而来，非 index.html）。

- 文件：生肖英雄_游戏本体.html（#screenGame CSS/.stats/.loadout-bar/.controls/.special-controls/#scene/camZoom/camUpdate/screenToGrid）

### 【8.22·sky.svg 尺寸与弹窗热键】天空尺寸建议 + 弹窗数字热键（生肖英雄_游戏本体.html）

- 改了什么：①sky.svg 尺寸确认——#skyImg 用 object-fit:fill 拉伸铺满 #scene，宽高由 fitSky() 设为 scene 的 clientWidth/Height；任意尺寸都会被拉伸铺满，建议正方形或 ≥1024×1024（scene 最大宽 ~540px、高自适应）保证高清屏清晰。②弹窗数字热键——keydown 弹窗分支新增：按 数字 1~9 选 .mbox 里第 N 个按钮（[...mbox.querySelectorAll('button')][idx].click()），空格/回车仍点主按钮（.pri）；跳跃/龙雾不设按键。

- 为什么：用户确认 sky.svg 所需大小；并要求给可点击的弹窗设热键（如牛符咒弹窗按1=第一行选项、按2=第二行），跳跃/龙雾除外。

- 后果：弹窗可键盘选择（牛符咒/双生骰/幸运骰/牛Boss豪赌等均受益）；圆点棋盘缩放后点击坐标一致。验证：游戏脚本 node --check OK；热键测试 13 项全过（数字1/2选按钮/越界不触发/非数字不触发/空格回车保留/双生骰选择）。

- 文件：生肖英雄_游戏本体.html（#skyImg/fitSky/keydown 弹窗分支）

### 【8.22·符咒图鉴功能】三列四行 + 贴图/效果/解锁关/Boss特殊效果（index.html）

- 改了什么：①新增 screenCharm 符咒图鉴界面（主菜单 b5「符咒图鉴」→goCharms()），charmdex 用 grid-template-columns:repeat(3,1fr) 三列四行（12符咒正好3×4）。②新增 CHARM_DEX 信息表：每符咒 {unlockLv,bossFx}——解锁关卡（狗3/鼠7/牛11/虎15/兔19/龙23/蛇27/马31/羊35/猴39/鸡43/猪47）与 Boss 关特殊效果（参考 docx 汇总）。③每格 renderCharmDex 展示：符咒贴图（ART.charms[id] + emoji 兜底）、符咒名、解锁关卡、「📜效果」「👹 Boss特殊效果」「✓已解锁/🔒未获得」；已解锁彩色、未解锁灰显。④图鉴 CSS .charm-cell/.chm-*。

- 为什么：用户要求做符咒图鉴，三列四行，每格放符咒贴图+效果介绍+解锁关卡+Boss关特殊效果（参考 docx 的符咒/Boss系统设定）。

- 后果：主菜单可查看12符咒图鉴，含贴图/效果/解锁关/Boss特殊效果/解锁状态；贴图放 images/charms/<id>.svg 即显示（缺图emoji兜底）。验证：node --check OK；图鉴测试 17 项全过（三列四行/12项/解锁关与BOSS_LV逐一对齐/Boss效果全覆盖/解锁状态）；walk/ach/saves 回归通过。

- 文件：index.html（screenCharm/charmDex/CHARM_DEX/renderCharmDex/goCharms/.charmdex/.charm-cell/.chm-*）

### 【8.22·年兽Boss贴图接入】50关年兽立绘用 boss_nian.svg（images/bosses/boss_nian.svg）

- 改了什么：确认年兽Boss贴图对应——ART.bosses.nian='images/bosses/boss_nian.svg'（用户放入 images/bosses/boss_nian.svg，911KB）；50关 boss 格在 tileIconHTML 走 LEVEL.id===50?"nian" 推导 z，候选链 entities/boss_nian.svg → tiles/boss_nian.svg → ART.bosses.nian(svg) → boss_nian.png，onerror 逐级回退命中 svg。

- 为什么：用户把最终boss年兽贴图放入 images/bosses/boss_nian.svg，要求对应上。

- 后果：50关年兽Boss显示自定义立绘；路径已配好无需改代码。验证：node --check OK；年兽+清空测试 18 项全过（ART.bosses.nian/文件存在/50关推导nian/候选链回退）。

- 文件：index.html（ART.bosses.nian/tileIconHTML boss 分支），images/bosses/boss_nian.svg（用户新增）

### 【8.22·清空成就进度功能】成就界面一键重置为全新版本（index.html）

- 改了什么：成就界面 screenAch 底部新增 「🗑 清空成就与进度（全新版本）」 按钮（.sc-btn danger）→ resetAllProgress()：清空所有进度键（sx_unlocked/sx_coins/sx_weapons/sx_wstars/sx_charms/sx_loadout/sx_active_save/sx_bonusDice）+ 全部存档槽 sx_save_1~6；重置内存进度为初始值（unlocked=1,coins=0,ownedWeapons=[],weaponStars={},ownedCharms=[],achievements=[],loadout={w:null,c:[null,null,null]},activeSave=0）；确认弹窗提示，清空后 toast+刷新成就列表。

- 为什么：用户想增加清空成就进度的功能，以便发给别人时是全新版本（无成就/无进度/无存档）。

- 后果：一键重置为全新初始状态（保留音效设置 ruth_muted）；发版前点一下即干净。验证：node --check OK；年兽+清空测试 18 项全过（清空按钮/清空所有存档槽/重置进度/成就空）。

- 文件：index.html（resetAllProgress/成就界面清空按钮）

### 【8.22·通关弹窗符咒贴图】获得符咒弹窗用 charms 贴图替换 emoji（index.html）

- 改了什么：通关弹窗（status==="won" 的「获得符咒」）里 <div class="charm-gain-ico">${c.icon}</div>（纯emoji）改为 ${iconHTML(ART.charms[newCharm],c.icon,'cico')}——贴图优先（images/charms/<id>.svg），缺图才回退 emoji。

- 为什么：用户反馈通关弹窗的符咒图标显示 emoji 而非 images/charms/ 里的贴图；要求所有符咒 emoji 统一换成对应贴图。

- 后果：通关获得符咒弹窗显示 charms 贴图；顺带排查确认装备栏/图鉴/顶栏符咒图标均已用 iconHTML(ART.charms[id],icon) 贴图优先（共4处）。验证：node --check OK；符咒图标测试 8 项全过（通关弹窗贴图/ART.charms路径/12贴图存在/无裸emoji渲染）。

- 文件：index.html（sync 通关弹窗 charm-gain-ico）

### 【8.22·武器系统重做】全金币解锁 + 3把升星武器 + 幸运骰不限次 + 诅咒骰+3（index.html + editor.html）

- 改了什么：①取消关卡解锁——移除所有 unlockLv，武器全金币购买，商店标题改"金币购买，无需解锁关卡"。②3把升星武器（腐朽之刃/贪婪镰刀/掠夺者匕首，1→3星）：购买=1星（100金）、升2星（150金）、升3星（250金），数值随星上升——刃：开局+50/80/120临时、每走1格-5/-4/-3；镰刀：每杀+5/8/12；匕首：击败精英+3/5/8行动；新增 maxStars/starVals/stepCost/upPrices/starsDesc 字段。③不升星武器：幸运骰/双生骰/诅咒骰 maxStars:1。④幸运骰不限次——去掉每关2次限制（luckyUsesLeft 弃用）。⑤诅咒骰+3——基础从+2改为+3，掷出6损失1骰不变。⑥兼容旧存档——ownedWeapons（已拥有id数组）+ weaponStars（{id:星级}）分开，存档 sx_wstars + 槽位 wstars 字段；weaponStar() 取当前星，newSave 重置 weaponStars={}。⑦编辑器 EDITOR_WEAPONS 文案同步。

- 为什么：用户重做武器系统：不用等关卡通过解锁、全金币；3把近战武器可金币升星、数值随星上升；骰子类不升星；幸运骰不限次、诅咒骰基础+3。

- 后果：武器购买/升星纯金币驱动；升星武器数值阶梯成长（13星）；幸运骰可无限重掷12；诅咒骰均值更高但掷6损骰风险；新存档武器不正确残留星级。验证：node --check OK（index+editor）；武器测试 34 项全过（定义/星级效果/诅咒+3/幸运不限次/存档）；walk/saves/ach 回归通过。

- 文件：index.html（WEAPONS/weaponStar/shopWeaponAction/renderShop/startLevel blade·scythe·dagger 按星/doRoll 诅咒+3·幸运不限次/prepCharm/saveToSlot/loadFromSlot/newSave/.pw-star），editor.html（EDITOR_WEAPONS）

### 【8.22·common贴图接入】主角/分身/武器贴图 + portal/chest/clone 改为"主题normal+竖立贴图"（index.html + images/common/）

- 改了什么：接入 images/common/ 通用贴图——①主角 common/hero.svg：heroTokenHTML 改用候选链 HERO_CANDS=['images/common/hero.svg','images/chars/hero_front.png']（chainImg 加载，缺则回退CSS角色）。②分身 common/avatar.svg：分身格从"平面💠"改为立绘——tile-entity 分支 clone 用 artChain(['entities/avatar.svg','tiles/avatar.svg'],['images/common/avatar.svg',ART.tiles.clone])。③武器 common/weapons/*：ART.weapons 基础图改 images/common/weapons/<id>.svg。④portal/chest/clone 立绘化：从 FLAT_TYPES 移除 portal/clone，STANDING_TYPES 加入 portal/clone——三者用当前主题 normal 纹理打底 + 竖立贴图（与怪物格一致），chest 原本已是竖立。

- 为什么：用户提供 images/common/ 通用贴图（hero.svg/avatar.svg/weapons/），并说明分身格/传送门/宝箱格=当前主题 normal 格 + 竖着立起的贴图（像怪物格）。

- 后果：主角/分身/武器换成 common 贴图；portal/chest/clone 格呈"主题normal底 + 竖立立绘"，与怪物格视觉统一；缺图自动回退。验证：node --check OK；贴图接入测试 17 项全过（文件存在/候选链/FLAT_TYPES移除/STANDING_TYPES/纹理打底/avatar立绘）；walk/weapon 回归通过。

- 文件：index.html（HERO_CANDS/heroTokenHTML/ART.weapons/FLAT_TYPES/STANDING_TYPES/tile-icon avatar/artChain），images/common/（hero.svg/avatar.svg/weapons/）

### 【8.22·武器图标放大+层叠修复】iconbox 26→48 + art-img盖emoji兜底 + 删emoji兜底（index.html）

- 改了什么：①图标放大——.iconbox.wico,.iconbox.cico 从 26×26 放大到 48×48（武器大SVG不再被压小）。②层叠修复——iconHTML 的武器贴图 art-img（绝对定位）原本被 flex流中的 emoji 兜底 fb 居中叠住（小图标盖大图）；改 ico-fb 为绝对定位 z-index:0 底层、art-img z-index:1 顶层，贴图盖住 emoji。③删 emoji 兜底——用户要求去掉，iconHTML 不再渲染 fb（移除 ico-fb 元素与 CSS），无图时 iconbox 空白。

- 为什么：用户反馈武器图标太小、且"原小图标占位"（emoji兜底叠在贴图上）。

- 后果：武器/符咒图标 48×48 清晰缩放；贴图不再被 emoji 小图标遮挡；无 emoji 兜底，缺图空白。验证：node --check OK；图标测试 8 项全过（层叠层级/有/无src行为/48px）。

- 文件：index.html（iconHTML/.iconbox .art-img/删.ico-fb/.iconbox.wico,.iconbox.cico）

### 【8.22·三个bug修复】50关符咒跨关 + 50关通关进度 + 新存档武器星级残留（index.html）

- 改了什么：①50关符咒跨关——玩家在50关装满12符咒后 loadout.c 残留12元素，切其它关装备界面显示全部；renderPrep 开头对非50关将 loadout.c 截断到前3并保存，杜绝12符咒带入其它关；startLevel 维持"50关取全部/其它关取前3"。②50关通关进度——endGame 里 if(LEVEL.id===unlocked&&unlocked<50) 在通关50关（unlocked=50）时不增长，导致永久停在49/50；改 <=50，通关50后 unlocked=51，Math.min(unlocked-1,50)>=50 显示50/50，beatNian 成就随 unlocked>50 正确触发。③新存档武器星级残留——newSave 未重置全局 weaponStars，新存档武器显示旧三星；newSave 加 weaponStars={}，且 renderShop 未拥有武器按1星显示（const star=own?weaponStar(id):1）、不显示升星预览与星标、描述用"购买后 ⭐1"。

- 为什么：用户反馈第50关符咒可带去其它关使用、50关通关后进度仍49/50、新存档武器变三星。

- 后果：非50关固定3符咒槽（50关专用满符咒不进其它关）；50关通关后进度 50/50 正确；新存档武器一律1星，购买前不显示旧星级。验证：node --check OK；bug修复测试 12 项全过（非50关截断12→3、50关保留12、charms取数、通关50→unlocked=51、显示50/50）；walk/weapon2/saves 回归通过。

- 文件：index.html（renderPrep 截断/startLevel/endGame <=50/newSave 重置/renderShop 未拥有按1星）

### 【8.22·成就系统框架】数据驱动成就表 + 事件触发检查 + 解锁弹窗 + 成就界面（index.html）

- 改了什么：搭建成就系统框架——①ACHIEVEMENTS 数据驱动成就表（示例：初出茅庐/小有所成/小富翁/符咒大师/降伏灵蛇/终结年兽，用户后续可增删改，每个 {id,name,icon,desc,test(state)}）；②checkAchievements(ctx) 检查所有未解锁成就、达成即解锁（去重、每存档独立）；③showAchievementToast 居中横幅弹窗（🏆 成就达成）+ unlockAndToast 逐个排队播放；④解锁列表并入存档（saveToSlot 存 ach、loadFromSlot 读 ach，每槽独立）；⑤新增 screenAch 成就界面 + renderAchievementList（图标/名称/描述/已解锁未解锁徽章），主菜单「成就」按钮从"即将上线"改为 goAchievements()；⑥endGame 胜利后调用 checkAchievements 并弹窗。state 上下文提供 wins/coins/charms/beatSnake/beatNian/lastLevel。

- 为什么：用户要求搭建成就系统框架，后续再补具体成就；要求"做到某件事时触发成就弹窗并解锁"。

- 后果：成就框架就位——往 ACHIEVEMENTS 加条目即自动生效（test 返回 true 达成）；通关/金币/符咒/击败Boss等触发弹窗解锁并随存档保存；成就界面展示已/未解锁状态。验证：node --check OK；成就测试 22 项全过（框架定义/存档持久化/解锁去重/各示例成就/无ctx不崩）；walk/saves/music 回归通过。

- 文件：index.html（ACHIEVEMENTS/achievements/checkAchievements/achievementUnlocked/showAchievementToast/unlockAndToast/renderAchievementList/goAchievements/screenAch/endGame 检查/saveToSlot/loadFromSlot/.ach-*）

### 【8.22·音乐系统】main菜单/关卡分主题循环背景音乐（index.html + audio/）

- 改了什么：新增背景音乐系统——①建 audio/ 目录 + README.md 规范：menu.* 主界面音乐、theme1~5.* 5种地图主题（与 THEME_SETS 分段一致：theme1=111关、theme2=1223、theme3=2439、theme4=4047、theme5=48~50）；②Music 管理器：play(key) 循环播放 audio/<key>.mp3/.ogg/.wav、缺文件静默、音量0.5、stop()；③show(id) 非游戏界面播 menu、setArtTheme(id) 按主题分段播 theme<idx>；④与静音按钮联动（sfx.toggle 同控音乐音量）；⑤首次指针/键盘交互解锁自动播放限制（浏览器要求）。支持 .mp3/.ogg/.wav，缺文件自动静音不破坏。

- 为什么：用户想加入音乐系统，已准备 5 种地图主题音乐 + 1 个主界面音乐，要求准备好文件夹并接入。

- 后果：主界面/选关/存档播主界面乐，进入关卡按主题分段播对应主题乐，循环、可静音、缺文件静音；用户只需把 6 个音乐文件按 audio/README.md 命名放进 audio/。验证：node --check OK；存档+音乐测试 28 项全过（6槽/全新存档/音乐播放/主题分段/静音联动/首次交互解锁）。

- 文件：index.html（Music/show/setArtTheme/sfx.toggle 静音联动/自动播放解锁），audio/（新目录 + README.md）

### 【8.22·存档系统调整】6槽位两行三列 + 全新存档（index.html）

- 改了什么：①槽位数 SAVE_SLOTS 从 3 → 6，存档界面改为两行三列网格（grid-template-columns:repeat(3,1fr)），卡片/按钮字号微调适配3列布局；②newSave(slot) 改为创建全新存档——进度重置为初始值（unlocked=1,coins=0,ownedWeapons=[],ownedCharms=[],loadout={w:null,c:[null,null,null]},bonusDice=0），不再复制当前在玩进度，新建后从第1关重新开始。

- 为什么：用户反馈存档系统无法增加一个全新存档（原新建会复制当前进度），且希望两行三列布
局。

- 后果：6 槽位两行三列展示；新建=干净新进度从第1关开始；读取/删除/槽位隔离不变。验证：node --check OK；存档+音乐测试 28 项全过（6槽、全新存档重置、两行三列、音乐）。

- 文件：index.html（SAVE_SLOTS/newSave/.saves-grid/.save-card/.sc-btn）

### 【8.22·pad贴图美化】棋盘底 pad 支持顶面贴图，缺图回退 CSS 渐变（index.html + images/ground.png）

- 改了什么：①新增 ground-img 元素铺在 .ground（棋盘底 pad）上，build3 渲染，负责 pad 顶面观感；②新增 ART.ground 槽位（images/ground.png，套图 ground.png/svg 优先）；③applyArt 用 artChain(['ground.png','ground.svg'],ART.ground) 加载，成功 display:block，失败自动隐藏（保留原 CSS 渐变兜底）；④CSS ground-img 带 border-radius:36px（匹配 ground 圆角）+ inset 阴影（保留边缘立体感），z-index:0 在 ground 之上、tiles 之下。⑤生成默认贴图 images/ground.png（520×520 暖沙色渐变 + 细砂颗粒 + 少量浅石）。

- 为什么：用户反馈棋盘下的 pad 与主题（沙地背景）格格不入，希望用贴图美化、与主题协调。

- 后果：棋盘底 pad 从深蓝灰纯 CSS 渐变改为贴图的沙地质感，与背景沙地场景协调；浮岛厚度（box-shadow 堆叠）保留仍立体；换皮只需在套图目录放 ground.png/svg。验证：node --check OK；ground 美化测试 9 项全过（槽位/渲染/CSS/加载/回退/贴图存在）；walk 回归通过。

- 文件：index.html（ART.ground/build3/applyArt/.ground-img），images/ground.png（新增）

### 【8.22·多存档系统】主界面"开始游戏"进入存档管理界面，可新建/读取/删除存档（index.html）

- 改了什么：①主界面换新图——主菜单图由旧 UI_cut.png 换成 images/UI/主界面UI.png（1024×1536 竖版标题+6按钮），热区重测为 6 个按钮（开始游戏/玩法说明/成就/地图编辑器/符咒图鉴/设置），width:98vw;max-width:65vh;aspect-ratio:1024/1536，left:16%;width:69%，b1~b6 按测量百分比定位（top 38.4%~88.9%）；目前只开放"开始游戏"→goSaves()，其余功能 toast"即将上线"。②3 个固定存档槽位——SAVE_SLOTS=3，每槽 sx_save_<n> 存 {unlocked,coins,weapons,charms,loadout,bonusDice}，sx_active_save 记录当前激活槽；新增 saveToSlot/loadFromSlot/deleteSlot/slotSummary；saveProg 有激活槽时写该槽，无槽时写旧键（兼容旧进度）。③存档界面——新增 screenSaves（高亮当前存档、进度摘要：通关 X/50·💰金币·符咒·武器；空槽显示"＋新建存档"；非空槽显示"读取/删除"按钮），renderSaves/newSave/readSave/removeSave；主菜单开始游戏→goSaves()。

- 为什么：用户要求开始游戏后进入存档界面，可在界面新建/读取/删除存档；且想更新主界面 UI 素材为新的 主界面UI.png，点击区域跳转功能、暂只开开始游戏。

- 后果：主界面换新竖版 UI（6 个按钮热区精确对准），开始游戏→存档管理；3 槽位互不干扰，新建存当前进度、读取载入进度、删除确认后清除（删当前激活槽回无存档态）；旧进度自动兼容。验证：node --check OK；存档系统测试 18 项全过（新建/读取/删除、槽位隔离、saveProg 写激活槽、无槽写旧键、空槽读取失败）；walk 回归通过。

- 文件：index.html（screenSaves/.saves-*/.save-card/主菜单热区 b1~b6/SAVE_SLOTS/saveToSlot/loadFromSlot/deleteSlot/slotSummary/saveProg/goSaves/renderSaves/newSave/readSave/removeSave）

### 【8.22·马Boss行动进度计数器】马Boss关(31)"已行动"改为「X/30」目标进度，达30格变绿（index.html）

- 改了什么：sync 里马Boss关(bossZodiac==="马")的 #statSteps 从纯数字改为 totalSteps + " / 30"，卡片标题由「已行动」改为「行动进度」；totalSteps>=30 时数字加 .done 类（绿色高亮，新增 .s-moves .v.done 与 .s-moves .v 蓝色配色）。非马Boss关保持原「已行动 N」。

- 为什么：用户确认马Boss胜利条件=总行动≥30格（此前 genLevel id===31 P≥30 与 Boss 分支 totalSteps>=30 早已写入），但原计数器只显示累计步数、不显示 30 格目标，玩家无法直观看到还差多少。

- 后果：马Boss关开局即可看到「行动进度 X/30」，达到 30 格变绿提示满足条件，胜利条件可视化。验证：node --check OK；马Boss分支 cv>=need&&totalSteps>=30 在、id===31 P≥30 在。

- 文件：index.html（sync 马Boss分支/.s-moves 样式）

### 【8.22·马符咒修正】马符咒改"本关第一个与最后一个骰子点数×2"，并修复首骰从未生效的bug（index.html + editor.html + docx）

- 改了什么：①规则修正——马符咒从「仅第一个骰子 ×2」改为「本关第一个骰子 与 最后一个骰子 的点数转化为 2 倍行动点」：新增 horseLast 状态，roll() 在掷骰前若 diceLeft===1（最后一颗）则置 horseLast=true；animateRoll 用 horseDouble=hasCharm("horse")&&(horseFirst||horseLast) 判定 ×2，结算后同时清 horseFirst/horseLast。②顺带修复既有 bug——原代码 if(horseFirst)horseFirst=false; 在读取 flag 之前就清掉它，导致马符咒首骰 ×2 从未真正生效；改为先判定后清理。③文档/编辑器同步：CHARMS.horse、EDITOR_CHARMS.horse、编辑器装备提示、docx 全部改为「第一个与最后一个骰子×2」；editor simulatePath 马符咒估算从 +1 骰改为 +2 骰（首末两骰加倍）。

- 为什么：用户指出马符咒效果是"每关第一个骰子和最后一个骰子所投掷点数转化为 2 倍行动点，而不是只有第一个骰子"。

- 后果：带马符咒时本关首掷与末掷（掷前仅剩1颗骰）均 ×2 行动点，中间骰正常；首骰 bug 一并修复。验证：node --check OK（index+editor）；逻辑测试 11 项全过（首骰×2/中间不×2/末骰×2/flag 清理/不再先清后读）。

- 文件：index.html（roll/animateRoll/horseLast/CHARMS.horse），editor.html（EDITOR_CHARMS.horse/simulatePath/装备提示），docx/宝箱boss武器和符咒系统.md

### 【8.22·新增4个Boss关与符咒】羊/猴/鸡/猪 Boss 胜利条件 + 4 符咒 + 沉睡格/分身格/替罪羊地形（index.html + editor.html + docx）

- 改了什么：补齐最后 4 个生肖 Boss 与符咒，完成 12 生肖全接入——①羊(35)：genLevel 在 Boss 前放 3 个「替罪羊分身」（mob+scapegoat:true），全部击败后（scapegoatsDefeated>=3）才能挑战羊Boss；羊符咒=本局首次对普通/精英战斗失败时弹窗，可用替罪羊承担失败、吸收敌人 20% 数值继续前进（每局一次，Boss 无效）。②猴(39)：路径中途放「分身格」，到达融合（cloneMerged）后才能挑战猴Boss；猴符咒=任意关自动在路径格生成分身（cloneIdx），主角每次获得数值时分身同步 +80%（cloneSync 挂在增益/击败/宝箱/牛符咒/豪赌/沉睡全部数值获得点），到达分身格融合吸收。③鸡(43)：放 6 个「沉睡格」，经过不立即获得收益、集满 3 个同时苏醒（sleepPending/sleepWoken），唤醒 6 个（2组）才能挑战鸡Boss；鸡符咒=每经过一个沉睡格立即苏醒并获得 120% 收益。④猪(47)：放金币格供凑 500 金币，消耗 500 金币解锁 Boss 格（pigUnlocked）后才能挑战；猪符咒=每经过一格概率获得额外奖励（20%+1骰/10%+2骰/5%+3骰；30%+10金/20%+20金/10%+30金，pigFarmRoll）。⑤渲染：新增 clone 格子类型（3D 💠+积累值、2D 💠、mcell 配色）、sleep 3D 样式补全（.t-sleep/.sleep-wrap/苏醒 .awake）、FLAT_TYPES 补 clone、ART.tiles 补 clone。⑥编辑器：TYPES/工具栏按钮/属性面板（沉睡格收益、分身格提示、普通怪勾「替罪羊分身」）全部补齐，EDITOR_CHARMS 4 符咒描述更新，simulatePath 支持沉睡/分身/羊/鸡/猪/猴结算（马估算同步改），导出含 scapegoat/sleep/clone。⑦docx：Boss 与符咒章节补 9-12 号、特殊地形补沉睡格/分身格/替罪羊。

- 为什么：用户要求把剩下 4 个 Boss 关与符咒效果更新到 docx，并在游戏本体与编辑器实现。

- 后果：12 生肖 Boss 全部可玩（35/39/43/47 生成关即玩，genLevel 分别放替罪羊/分身格/沉睡格/金币格）；4 个新符咒的规则、UI 弹窗、Boss 前置条件弹窗、3D/2D 渲染、编辑器编辑能力全部就位。验证：node --check OK（index+editor）；新机制逻辑测试 39 项全过（4 符咒效果/4 Boss 前置/渲染/状态变量）；虎/兔/龙/云/牛/持久化回归全过（3 个 FAIL 均为过时旧测试的过期断言，非回归）。注：用户口述"鸡=第四十四关"，但代码 BOSS_LV 固定 鸡@43（35/39/43/47 每4关一个），按 43 实现并写入文档。

- 文件：index.html（CHARMS 4 项/状态变量/startLevel 重置+猴分身生成/genLevel 4 关适配/landOn 沉睡·分身·替罪羊·猪符咒/羊符咒弹窗/Boss 前置 4 项/cloneSync/pigFarmRoll/offerGoatCharm/渲染/4 个 Boss 弹窗），editor.html（TYPES/按钮/属性/EDITOR_CHARMS/simulatePath/导出），docx/宝箱boss武器和符咒系统.md

### 【8.22·云雾格持久化修复】startLevel 深拷贝 lv，铺云不再污染原始关卡（重进地图干净）（index.html）

- 改了什么：startLevel 开头把传入的关卡对象深拷贝（lv=JSON.parse(JSON.stringify(lv))）再 normalizeLevel。根因：prepStart 从 LEVELS.find(...) 拿到的是关卡库同一引用，而 normalizeLevel 原地修改并返回同一对象，龙符咒铺云的 addCloudCell 的 LEVEL.path.push 直接污染了 LEVELS 里的原始关卡——重进同一关时之前铺的云雾格还在。

- 为什么：用户反馈"27关使用云雾格后通关失败，下次再进入同一地图云雾格仍然存在"。

- 后果：铺云/连杀等一切对 LEVEL.path 的改动只作用于副本，重进地图恢复原样。验证：node --check OK；8 项测试全过（铺云后当前关卡 5 格、原关卡仍 4 格无云、二次进入干净、normalizeLevel 不污染原 cells）。

- 文件：index.html（startLevel）

### 【8.22·回起点陷阱永不失效加固】landOn 开头 doneSet 拦截也豁免回起点陷阱，双保险反复触发（index.html）

- 改了什么：在 8.22 上一轮「回起点陷阱不加入 doneSet」基础上再加一道保险——landOn 开头的"已消耗格拦截"条件改为 if(p.t!=="boss"&&doneSet.has(idx)&&!(p.t==="trap"&&p.eff==="start"))return;：即使回起点陷阱意外进了 doneSet 也绝不拦截，反复踩、反复回起点。

- 为什么：用户反馈修复后 24 关回起点陷阱仍"踩一次就失效"（上一轮排查确认 trap 分支代码正确、逻辑测试通过，为彻底排除任何意外路径，故在入口拦截层加同款豁免）。

- 后果：回起点陷阱（eff==="start"）在任何情况下都反复触发；数值/骰子陷阱仍一次性。验证：node --check OK；9 项测试全过（不入 doneSet、入口不拦截即使 doneSet 有、反复触发；数值陷阱仍一次性）。提示：若仍感觉失效，请强刷 Ctrl+F5 并确认非 editor 旧缓存写回。

- 文件：index.html（landOn）

### 【8.22·回起点陷阱反复触发】回起点类陷阱改为可反复触发（index.html）

- 改了什么：landOn 的 trap 分支由统一 doneSet.add(idx) 改为 if(p.eff!=="start")doneSet.add(idx)：回起点类陷阱（eff==="start"，如 24 关）不加入 doneSet，反复触碰反复回起点；数值/骰子陷阱保持一次性（入 doneSet）。蛇符咒免疫逻辑保留（回起点陷阱被蛇免疫一次后下次仍会触发）。

- 为什么：用户要求"类似 24 关的回起点类陷阱不是一次性的，反复触碰就反复回到起点，强迫玩家思考其它道路"。

- 后果：24 关回起点陷阱踩一次回起点、再踩仍触发；数值/骰子陷阱不变。验证：node --check OK；7 项测试全过（回起点不入 doneSet/反复触发/数值陷阱一次性）。

- 文件：index.html（landOn trap 分支）

- 改了什么：龙符咒铺云从"把已有格子转成云"改为"在任意空位新建可走的云雾格"：①新增 screenToGrid(e)——把 3D 场景点击点逆变换反算成棋盘网格坐标（逆平移→逆缩放→逆 rotateX→逆 rotateZ→加 cur），支持在空位定位；②sceneClick 在 cloudMode 时用 screenToGrid 得 (c,r) 调 placeCloudAt(c,r)；③placeCloudAt(c,r) 改为坐标版——已有可铺格则转云，空位则 addCloudCell(c,r) 新建（push 进 LEVEL.path + 渲染 .tile t-cloud 到 #cam + buildAdjacency）；④新建云格须与"玩家当前可达的任一格"曼哈顿=1（保证铺上去能连上网络、可当桥）；tryMoveTo 的 2D 地图铺云同步改为坐标调用。

- 为什么：用户要求龙符咒能在"没有格子路径的地方放置云雾格"，从而走过云雾到达目的地（桥接断开的路径），而非只能把已有格转云。

- 后果：带龙符咒时点 3D 场景空位可新建云雾格，连上断开的路径后走过去（云雾格仍"离开才消失"）；2D 地图铺云兼容。验证：node --check OK；铺云新建/邻接连通/start→boss 连通/screenToGrid 逆变换自洽（4 朝向）12 项全过；walk/邻接/art 回归全过。

- 文件：index.html（screenToGrid/addCloudCell/placeCloudAt/sceneClick/tryMoveTo）

### 【8.22·50关多层地图】编辑器支持3层编辑 + 跨层传送门；游戏端每次只渲染当前层（index.html + editor.html）

- 改了什么：为第50关年兽Boss实现"同关3层地图"——①编辑器：工具栏新增「层1/层2/层3」选择器（E.z 当前层），key/cellMap/getCellAt 按 (z,c,r) 区分；每层格子坐标独立、同层内邻接才判定相邻（非当前层格子灰显 other-layer 不可点）；传送门属性面板新增「目标层」下拉 + 目标坐标，link.z 标记跨层目标；导出 cellToExport/exp 带 z 与 link.z，导入保留。②游戏：新增 curZ 当前层变量，build3/buildMap 只渲染当前层格子；进入传送门若目标层不同则 build3()+buildMap() 重建渲染该层并 toast「层X→层Y」；buildAdjacency 物理相邻仅同层（z 相同），传送门按 link.z+坐标跨层配对；normalizeLevel 检测多层（存在>1种 z）时禁用线性 next 首尾相连（层间只靠传送门）；pathEdges 只画当前层连线。

- 为什么：用户希望第50关做成同一关3层地图、只有最后一层（层3）才有年兽Boss、层间用传送门连接——编辑器需支持分层编辑，游戏端需分层渲染与跨层传送。

- 后果：编辑器可逐层画3个独立棋盘并跨层连传送门（层1起点→层2→层3年兽Boss）；游戏内逐层探索，进跨层传送门才切换显示下一层，视觉上"一层一层前进"。验证：node --check OK（index+editor）；分层测试31项全过（编辑器分层UI/导出带z、同层相邻、跨层传送门配对、start→boss 经传送门全可达、build3 只渲染当前层）；walk/adjacency/cloud/clone 回归通过。

- 文件：editor.html（层选择器/key/getCellAt/handlePath/renderGrid/传送门目标层/cellToExport/buildAdj/validateLevel），index.html（curZ/build3/buildMap/buildAdjacency/pathEdges/normalizeLevel/传送门跨层）

### 【8.22·分身格显示规则】分身格未生效(无符咒且非猴Boss关)时还原为普通格,地图不显示分身（index.html）

- 改了什么：startLevel 在分身格未生效（cloneIdx<0 且非猴Boss关，即编辑器放了 clone 格但玩家没带猴符咒）时，把 LEVEL.path 里的 clone 格还原为 t="normal"（删 isClone），地图上不再显示 💠。

- 为什么：用户要求"设置分身格但没有携带符咒的关卡，不生成分身格"——此前 cloneIdx=-1 但格子仍渲染 💠 图标，造成"没符咒却出现分身"的错觉。

- 后果：无符咒且非猴Boss关时，编辑器设置的 clone 格被还原成普通格（不显示、不生成、不积累）；39关和带符咒场景不受影响。验证：node --check OK；规则测试7项全过（含 clone 格被还原为 normal、39关保留）。

- 文件：index.html（startLevel）

### 【8.22·分身格三规则】分身格生效规则:①39猴Boss关自带无符咒也生效 ②带符咒其它关自动生成 ③非猴Boss关无符咒不生成（index.html）

- 改了什么：startLevel 分身格判定改为三条规则——①manualIdx>=0 && (isMonkeyBoss||hasCharm("monkey")) 时用关卡自带 clone 格（猴Boss关39无条件、带符咒时优先）；②hasCharm("monkey") 且无 clone 格时运行时自动挑一个（路径中段、可步行、非 start/boss/mob/elite/chest 的普通格）；③否则 cloneIdx=-1（不生成、不积累）。同时 cloneSync 去掉 hasCharm("monkey") 守卫，改为只依赖 cloneIdx>=0——关卡自带分身格（39关）无论带不带符咒都实时 +80% 同步、融合有收益。

- 为什么：用户反馈"分身格收获0点数值"——根因是 cloneSync 有 !hasCharm("monkey") 守卫，而 39 关分身格是关卡自带机制，玩家不带符咒进入时 cloneVal 恒为0、融合收益0。且需明确"无分身格、无符咒的关不生成"。

- 后果：39关自带分身格无符咒也同步+融合有收益；带符咒刷其它关自动生成；无分身格无符咒不生成。验证：node --check OK；三条规则测试5项 + 策略/同步回归全过（①39无符咒生效 ②带符咒自动生成 ③无clone无符咒-1）。

- 文件：index.html（startLevel/cloneSync）

### 【8.22·分身同步完整性】补齐沉睡格/羊符咒/牛符咒获胜三处漏掉的 cloneSync（index.html）

- 改了什么：给 3 处获得数值但漏调 cloneSync 的地方补上分身同步——①沉睡格数值收益（else{val+=amt;...cloneSync(amt);}）②羊符咒替罪羊吸收 20%（cloneSync(g)）③牛符咒掷骰获胜（cloneSync(g)）。陷阱扣数值不同步（分身只增不减）。

- 为什么：用户反馈"分身格收获0点数值"——部分数值获得来源未同步给分身，导致 cloneVal 偏低/为0。

- 后果：所有获得数值的来源（gain格/怪/精英/虎连杀/沉睡/牛Boss豪赌/宝箱/羊/牛符咒）都实时同步分身 80%。验证：node --check OK；10 项测试全过（各获得点有 cloneSync、陷阱不同步）。

- 文件：index.html（landOn 沉睡/羊符咒/牛符咒）

### 【8.22·兔跃斜跳】兔符咒可跳"正前方一格往左一格"等斜前方1格落点（index.html）

- 改了什么：JUMPS 从 8 个半径2落点（轴向2格 + 对角2格）扩展到 12 个，新增 4 个对角1格 [-1,-1],[-1,1],[1,-1],[1,1]——曼哈顿距离=2 的斜前方1格（如"正前方一格往左一格"），此前无法跳。

- 为什么：用户反馈兔符咒不能跳到"正前方一格往左一格"的格子。

- 后果：兔符咒可跳斜前方1格（±1,±1）；原有半径2落点保留；轴向1格/原地/3格仍不可跳。验证：node --check OK；17 项测试全过（斜前1格4方向可跳、原落点保留、非落点拒绝、总数12）；genLevel 兔Boss落点候选同步受益。

- 文件：index.html（JUMPS）

### 【8.22·鸡符咒改版】沉睡格仍需集满3个才苏醒,但苏醒收益×2(200%)（index.html + editor.html + docx）

- 改了什么：鸡符咒从「每经过一个沉睡格立即苏醒并获得120%收益」改为「仍然需要经过 3 个沉睡格才能唤醒，但唤醒后获得 200%（×2）沉睡格的收益」——landOn 沉睡分支移除"立即苏醒"，sleepPending 照常累积，集满3个苏醒时用 roosterBonus=hasCharm("rooster")?2:1 结算；CHARMS.rooster、EDITOR_CHARMS.rooster、编辑器 simulatePath（×2）、docx 同步更新。

- 为什么：用户觉得原鸡符咒效果（免集齐立即苏醒）不太行，改为保留沉睡格盲盒节奏、用 200% 收益作为携带价值。

- 后果：带鸡符咒仍需攒3个沉睡格才苏醒，但苏醒时每个收益×2（如3个+5=+30）；无符咒×1（+15）。验证：node --check OK；12 项测试全过（集满3结算/×2/×1/描述同步）。

- 文件：index.html（landOn 沉睡分支/CHARMS.rooster），editor.html（EDITOR_CHARMS.rooster/simulatePath/装备提示），docx

### 【8.22·沉睡格盲盒】游戏内沉睡格不显示具体收益(数值/骰子/金币),苏醒时才揭晓（index.html）

- 改了什么：沉睡格 3D 渲染从显示具体收益（+N/🎲N/💰N）改为只显示 💤 + ?；2D 地图 mLab 同样只显示 💤。sleepReward 结算逻辑保留——集满3个苏醒时才按类型揭晓（+N/🎲+N骰/💰+N金），鸡符咒×1.2（后改×2）。

- 为什么：用户希望沉睡格营造"盲盒感"——不知道藏着数值还是骰子还是金币，苏醒时才有惊喜。

- 后果：玩家看到沉睡格只知道是 💤 盲盒；编辑器属性面板仍可设收益类型/数量（仅游戏内隐藏）。验证：node --check OK；9 项测试全过（渲染只显示💤?/2D只显示💤/结算保留揭晓）。

- 文件：index.html（tileIconHTML 沉睡分支/mLab）

### 【8.22·沉睡格多类型收益】沉睡格支持数值/骰子/金币三种收益（index.html + editor.html）

- 改了什么：沉睡格从仅数值收益扩展为数值/骰子/金币三类——用 p.rt（value/dice/coin）+ p.ra（数量）结构（兼容旧 p.v）：渲染按类型显示图标、结算 sleepReward 按 rt 分发（骰子加 diceLeft、金币加 coins、数值加 val），默认数量骰=1/金=10。编辑器属性面板加「收益类型」下拉 + 数量输入（setSleepRT），导出含 rt/ra，simulatePath 按类型结算。

- 为什么：用户希望沉睡格不仅数值收益，还能调整骰子和金币收益。

- 后果：沉睡格可设为数值/骰子/金币任意类型；游戏内按类型发放。验证：node --check OK；20 项测试全过（三类型渲染/结算/模拟/鸡符咒/旧格式兼容/editor面板导出）。

- 文件：index.html（tileIconHTML/landOn 沉睡/mLab），editor.html（属性面板/setSleepRT/cellToExport/simulatePath）

### 【8.22·编辑器断路放行】起点无法到达Boss改为软警告,断路/跨层设计可保存导入（editor.html）

- 改了什么：validateLevel 把"起点无法到达Boss"从硬错误降为软警告——返回值改为 {errs,warns}，断路（如第33关：起点与Boss物理断开，靠跳跃/龙符咒铺云/跨层传送门通关）不再阻止保存/导入，只在难度面板显示黄色警告条；saveToLib/writeCurrentToGame 只拦 errs。buildAdj 同步：物理相邻仅同层、传送门按 link.z 跨层配对。

- 为什么：用户第33关路径断裂、起点无路径连Boss，但设计本意是让玩家通过跳跃或搭路（龙符咒铺云）通关，要求断路也能直接导入游戏本体。

- 后果：断路地图可正常保存/写回本体；缺起点/重复格等真错误仍拦截。验证：node --check OK；8 项测试全过（断路无致命错误/有跳跃铺云警告/导出保留全图/缺起点重复格仍报错/连通关无警告）。

- 文件：editor.html（validateLevel/saveToLib/writeCurrentToGame/renderDifficulty/buildAdj）

### 【8.20·龙关卡手工制作】龙1-3 + 龙Boss 四关用编辑器手工铺设，云雾格大量使用（levels/level_20~23.json）

- 改了什么：8.20 用地图编辑器手工制作 4 张龙系关卡并写入 levels/：L20 龙1（start6/5骰/云雾格×4/宝箱×2/Boss1200）、L21 龙2（start15/5骰/云雾格×12 高密度云区/宝箱×3/Boss1600）、L22 龙3（start20/5骰/云雾格×4/宝箱×4/Boss2026）、L23 龙boss（start20/5骰/宝箱×3/Boss2500，无云）。

- 为什么：龙Boss关(23)胜利条件=先踏过云雾格再胜 Boss，用户用编辑器为龙系 4 关手工铺云与数值分布，替代生成器默认布局。

- 后果：龙系关卡有专属手工棋盘与云雾密度设计（龙2 高达 12 朵云）；文件时间戳 8/20 14:03~15:26（UTC）。注：L23 龙boss 无内嵌云雾，胜利判定为"到达 Boss 且数值>龙Boss"（不强制踏云），与龙1-3 的云区地形配合。

- 文件：levels/level_20.json、level_21.json、level_22.json、level_23.json

### 【8.20·兔Boss关手工制作】兔Boss(19) 关卡用编辑器手工铺设（levels/level_19.json）

- 改了什么：8.20 用编辑器手工制作 L19 兔Boss 关（start10/5骰/宝箱×2/精英×1/Boss3500，文件名 level_19 .json），配兔跃机制（Boss 孤立于跳跃落点）。

- 为什么：用户为兔Boss关(19)手工设定数值成长与宝箱布局。

- 后果：兔系关卡数值曲线到 Boss(3500) 的跳跃与成长空间由用户手工定；文件时间戳 8/20 0:59（北京时间约 8.20 凌晨）。

- 文件：levels/level_19.json

### 【8.19·兔系关卡手工制作】兔1-3 三关用编辑器手工铺设（levels/level_16~18.json）

- 改了什么：8.19 用地图编辑器手工制作 3 张兔系关卡并写入 levels/：L16 兔1（start5/5骰/传送门×2/宝箱×1/Boss989）、L17 兔2（start6/5骰/宝箱×1/陷阱×1/Boss720）、L18 兔3（start8/5骰/宝箱×4/精英×2/Boss1000）。

- 为什么：用户手工制作兔系 16-18 关（含 L16 首次使用传送门配对连通 Boss 区），为兔跃机制铺路。

- 后果：L16 是首张"仅靠传送门连通 Boss 区"的手工地图（呼应 8.18 传送门地图修复）；兔系数值从 5→8 起步、Boss 989→1000 递增。文件时间戳 8/19 0:06~0:41（UTC，即北京时间 8.19 凌晨）。

- 文件：levels/level_16.json、level_17.json、level_18.json

### 【8.18·editor写回修复 + 云雾离开才消失 + 兔Boss数值】写回前重读磁盘防覆盖；云雾再走一步才消失；兔Boss需数值>Boss（index.html + editor.html）

- 改了什么：①editor 写回修复——writeToGameFile 每次写回前重新从磁盘读取 index.html 最新文本（await gameFileHandle.getFile().text()），不再用导入时的旧 gameFileText 缓存整份覆盖——这是此前"index.html 改动反复被回滚"的根因（editor 用旧缓存覆盖了后来新增的游戏代码）。②云雾格改"离开才消失"——landOn 踩上云雾只计数（doneSet.add 防重复），不消失；moveTo/doJump 在离开旧格时若旧格是云雾且未消耗 → cloudGone=true; clearCloudTile(oi); buildAdjacency()，即"再走一步才消失"，玩家可正常站在云上继续走。③兔Boss 判定——恢复为 ok=cv>p.v（跳跃抵达 Boss 格 + 数值>兔Boss 才通关），此前被回滚成 ok=true 登顶即胜。

- 为什么：用户指出 editor 写回会回滚特殊格子代码（确认根因=旧缓存整份覆盖）；并要求云雾"需要再走一步才消失"（而非踩上当场散，否则玩家卡住动不了）；兔Boss 需数值比较。

- 后果：editor 写回只替换 LEVELS 数组、保留其它游戏代码；云雾"踩上可站、再走一步才散"；兔Boss 需数值>Boss 通关。验证：node --check OK（index+editor）；云雾逻辑测试12项 + 兔Boss 判定 + editor 重读磁盘 全过；walk/adjacency/art 回归全过。

- 文件：index.html（landOn/moveTo/doJump/兔Boss分支），editor.html（writeToGameFile）

### 【8.18·云雾格踩上即消失】云雾格经过一次即消失（玩家铺的与关卡内置统一）（index.html）

- 改了什么：云雾格效果统一为「踩上一次即消失」——landOn 的 cloud 分支不再只 doneSet.add（仅不触发），而是踩上当场 p.cloudGone=true; delete p.isCloud; clearCloudTile(idx); buildAdjacency()：清掉 3D 格子上的 ☁ 外观与 2D 地图云雾格、标记不可再走、重建邻接；cloudsCrossed++ 保留（龙Boss关"踏过云"判定继续有效）。同时移除 moveTo/doJump 里原先"玩家铺云踩上计数 + 离开后消散"的重复逻辑（现在统一由 landOn 管，避免重复计数）。

- 为什么：用户要求云雾格"经过一次就会消失"，第 20 关（龙1）cells 含 4 个云雾格（3,6/2,6/3,4/2,4）。

- 后果：任意云雾格（关卡内置或玩家用龙符咒铺的）踩一次就消失变普通格、不可再走；龙Boss关"踏云"胜利条件因 cloudsCrossed 保留而正常。验证：node --check OK；云雾逻辑测试 9 项全过（landOn 踩上即 cloudGone/clearCloudTile/buildAdjacency、moveTo 不再单独处理、消失前可走/消失后不可再走、普通格正常）；L1~50 walk/邻接/art 回归全过。

- 文件：index.html（landOn/moveTo/doJump）

### 【8.18·起始格稳健修复】normalizeLevel 把起点格排到数组第0位，idx=0 即从起点格开始（index.html）

- 改了什么：改用稳健方案——把"从起点格开始"的保证从 startLevel（其 idx=0 行反复被外部回滚）移到 normalizeLevel：在 path 末尾把 t==="start" 的格移到数组第 0 位，并同步重映射 next/branches 的数组下标（旧si→0、>si的-1、<si不变，id 同步重编），保证邻接/连通/路径分析不因重排错乱。这样 startLevel 里即使 idx=0 被回滚，从第0格开始=从起点格开始。另重新应用 19 关兔Boss自由跳跃（freeJumps/toggleJump/doJump/btnJump）。

- 为什么：用户反馈编辑器地图导入游戏后仍从第0格而非起点格移动；此前在 startLevel 的修复反复被外部回滚失效，故把保证下沉到 normalizeLevel 使其不可被单独回滚破坏。

- 后果：编辑器导入的任何关卡（含19关起点在中间者）开局必在起点格；next/branches 重映射保证移动/难度不破。验证：node --check OK；重排测试（起点到第0位/id唯一/next有效/start→boss连通/起点已第0位不重排）5项 + 19关（起点(1,8)到第0位/Boss存在/id唯一）+ 自由跳跃14项 全过；L1~50 walk/邻接/art 回归全过。

- 文件：index.html（normalizeLevel 重排+重映射/startLevel/toggleJump/doJump/btnJump/freeJumps）

### 【8.18·19关起点与自由跳跃】起始格改为起点格；兔Boss关特殊效果=开局1次自由跳跃(两格内)（index.html）

- 改了什么：①起始格修复——startLevel 从 idx=0 改为 idx=LEVEL.path.findIndex(p=>p.t==="start")（无起点格回退0），主角不再从地图数组第0格开始，而是从真正的起点格开始（19关起点在 cells 第28格(1,8)）。②兔Boss关(19)特殊效果——开局 freeJumps=1 并获得提示；新增"自由跳跃"能力：toggleJump 优先消耗自由跳跃（freeJumpActive），否则才用兔符咒(消耗1骰)；doJump 对自由跳跃按「以自身为中心、两格内(Chebyshev≤2,含对角)」判定，落地时 freeJumps-- 并清除标记；btnJump 启用条件与文案支持自由跳跃（显示「🐇 自由跳跃×N」），无需兔符咒/不耗骰。

- 为什么：用户反馈19关主角从编辑器第0格(1,4怪)而非起点格(1,8)开始；且19关为兔Boss关应有特殊效果——开局给1次可随时使用的自由跳跃（自身两格内），用于跃上孤立Boss。

- 后果：19关从起点格(1,8)开始；玩家可在任意时刻点「自由跳跃」在自身两格内落地（Boss(4,6)距可达格(2,8)恰为(2,2)可跳达），无需携带兔符咒。验证：node --check OK；14 项测试全过（起始格/自由跳跃状态/优先级/范围/消耗/兔跃保持半径2）。

- 文件：index.html（startLevel/toggleJump/doJump/sync btnJump/freeJumps/freeJumpActive）

### 【8.18·编辑器允许跳跃孤立格】validateLevel 放行"可达格的半径2跳跃落点"孤立格（editor.html）

- 改了什么：validateLevel 连通性检查在「传送门豁免」之外，新增跳跃落点豁免——某个格若与任一可达格相差 (±2,0)/(0,±2)/(±2,±2)（与游戏兔跃 JUMPS 完全一致），即视为合法的跳跃落点，即使它不邻接主路也不报"孤立"；真正不可达且不在跳跃半径内的孤立格仍报错；传送门逻辑保持。

- 为什么：用户反馈编辑器总报"格(1,1)孤立，不与起点连通"，但部分格为后续跳跃机制（兔跃/孤立Boss）故意孤立放置，应允许。

- 后果：兔跃关式"孤立 Boss + 跳跃落点"地图可在编辑器正常保存/导入；真孤立(误放)仍被拦截。验证：node --check OK；场景测试——水平/对角跳跃落点通过、真孤立仍报错、传送门连通仍通过 全过。

- 文件：editor.html（validateLevel）

### 【8.18·牛符咒文案与连杀联动】牛符咒弹窗明确"大于才算通过、等于不算"；牛符咒掷骰胜过的敌人同样开启虎符咒连杀（index.html）

- 改了什么：①判定文案——牛符咒弹窗从「掷出 >2/>4 即击败敌人」改为更明确的「掷出 大于 2/4 才可通过（等于不算）」，CHARMS.ox 描述同步改为"点数>2(精英>4)才可通过(等于不算)"；判定逻辑本身一直是严格的 r>need（普通>2、精英>4，等于算败），未改。②虎符咒联动——useOxCharm 掷骰胜过敌人后调用 grantTigerChain()：若这是本局击败的第一个敌人，虎符咒连杀状态照常开启（tigerUsed 守卫保证每局一次，普通战斗已开启则不重复）。

- 为什么：用户反馈弹窗文案造成"≥"误解（实际是严格大于）；并询问牛符咒胜过的是否也该算"击败"触发虎连杀——设计上"击败第一个敌人"应涵盖牛符咒掷骰胜利，二者均为每局一次且消耗资源，作为牛+虎组合的协同合理。

- 后果：文案与判定一致（等于不算通过）；牛符咒首胜也能开启虎连杀，组合更灵活。验证：node --check OK；判定边界（普通2败/3胜、精英4败/5、6胜）+ 牛胜触发虎连杀、已开启不重复 全过。

- 文件：index.html（offerOxCharm 文案/useOxCharm/CHARMS.ox）

### 【8.18·移动邻接回归修复】16关 (4,6)→(3,6) 无法移动——邻接恢复为物理相邻+传送门边（index.html）

- 改了什么：buildAdjacency 由「图边(next/branches)+物理相邻」交集改回「所有物理相邻(曼哈顿=1)的路径格 + 传送门配对边」。此前交集规则误伤手工地图：16关 path 顺序不是线性走法，(4,6) 的 next 指向 (2,6) 而 (3,6) 排在更后（idx7），虽物理相邻却不是 next 前后项，导致走到 (4,6) 无法再走 (3,6)。恢复自由移动后相邻格均可走；传送门配对边保留，使"仅靠传送门连通的 Boss 区"仍不会被路径数组顺序误连。

- 为什么：用户反馈 16 关走到 (4,6) 后无法继续到 (3,6)——两者曼哈顿距离=1 本应可走，是上一轮「图边+物理相邻」交集引入的回归。

- 后果：16 关恢复正常自由移动；传送门 Boss 区隔离设计、L19 兔 Boss 需跳跃、各生成关连通性均保持。验证：node --check OK；16关(4,6)→(3,6)可走 + start→boss 可达、传送门Boss区仅靠传送门可达、主路径末格不能直连Boss区、L1/7/15/23/27/31/50 连通、L19 兔Boss不可步行直达——全部通过；walk/art 回归全过。

- 文件：index.html（buildAdjacency）

### 【8.18·编辑器补齐符咒】editor 装备面板加入全部 12 个符咒，虎/马效果纳入难度模拟（editor.html）

- 改了什么：EDITOR_CHARMS 从仅 3 个（狗/鼠/牛）扩展到全部 12 生肖符咒（补虎/兔/龙/蛇/马/羊/猴/鸡/猪，名称/图标/描述与 index.html 一致）；simulatePath 新增虎符咒连杀模拟（击败首个敌人后开启连杀，下一个敌人数值≤(当前数值+临时)×2 直接斩杀、一次性、不计门槛）与马符咒模拟（首骰×2 ≈ 有效骰子 +1）；兔/龙/蛇标注为策略性效果（跳跃/铺雾/陷阱免疫），数值上难量化；装备面板与难度提示文案同步更新。

- 为什么：用户反馈 editor 里没有新增符咒可选（此前只有狗/鼠/牛），难度模拟无法反映新符咒。

- 后果：编辑关卡时可选择任意符咒评估难度；虎符咒连杀能"救回"一个≤2倍的大敌，马符咒提升行动点，模拟结果更贴近实际游戏。验证：node --check OK；simulatePath 场景测试——虎连杀救回 would-block 敌人、无虎则被卡死、>2倍不触发连杀、马 effDice+1 全过。

- 文件：editor.html（EDITOR_CHARMS/simulatePath/装备提示）

### 【8.18·传送门地图修复】编辑器支持"仅靠传送门连通"的合法地图；游戏邻接改为图边+物理相邻+传送门边（editor.html + index.html）

- 改了什么：①编辑器——buildAdj 把传送门配对（portal.link）作为一条"传送边"计入连通性，validateLevel 的"孤立格"校验由此认可"经传送门可达 Boss"的地图（此前只豁免 portal 格本身，Boss 区普通格/Boss 仍被判孤立，导致存储/导入报"格(2,1)孤立，不与起点连通"）；真正的孤立非传送门格仍正确报错；未配对传送门豁免孤立且不崩溃。②游戏本体——buildAdjacency 从"仅图边(next/branches)"改为「图边 + 物理相邻(曼哈顿=1)」双重校验，并新增传送门配对边：既避免跨岔路/斜向捷径，又避免线性路径顺序把物理不相邻的分区连起来（否则 Boss 区会因 cells 线性顺序的 next 被玩家直接走进去，绕过传送门）；pathEdges（2D 地图连线）同步只画物理相邻边，避免把"仅传送门连通区"画成直接连线。

- 为什么：用户编辑第16关要求玩家只能从传送门进入 Boss 路径（Boss 区与主路径无物理相连），但编辑器报"地图不合法，格(2,1)孤立"，无法存储/导入；且游戏旧邻接会允许绕开传送门步行进入 Boss 区。

- 后果：仅靠传送门连通的关卡可在编辑器正常保存/导入、游戏内必须走传送门才到 Boss；兔跃关(19)的孤立 Boss 也更严格地只能跳跃抵达（顺带修复了此前可沿线性 next 步行走上去的潜在问题）。验证：node --check OK；编辑器校验（传送门连通通过/真孤立报错/未配对豁免）3 项全过；游戏邻接（Boss 经传送门可达、主路径末格不能直连 Boss 区、pathEdges 无误导连线）全过；L1~50 walk/邻接回归全过（L19 兔 Boss 正确不可步行直达）。

- 文件：editor.html（buildAdj），index.html（buildAdjacency/pathEdges）

### 【8.17·虎符咒重做 + UI 美术资源层】虎符咒改为自动连杀状态；UI 拆分为 images/UI 可替换资源（index.html + images/UI）

- 改了什么：①虎符咒重做：原「击败敌人后弹窗询问是否进入连杀」+「连杀触发后不清除」改为——击败本局第一个敌人（小怪/精英均可）后自动进入「连杀」状态（每局一次，不再弹窗）；连杀状态下遇到下一个数值≤自身2倍的敌人直接判赢，显示「连杀生效」横幅+Toast，并移除连杀状态（一次性）；>2倍敌人不消费状态（保留到遇到合格敌人为止）。删 offerTigerChain/confirmTigerChain/declineTigerChain，新增 grantTigerChain（自动授予），精英获胜分支也接入；CHARMS.tiger 描述同步。②UI 美术资源层：新增 images/UI/ 目录（含 README 规范与子目录 topbar/stat/controls/modal/panel/level/shop/prep/icons），新增 UI_ART 注册表 + uiBg/uiImg/applyUIArt/applyUICards 资源层——黑色渐变 UI 组件全部打上 data-ui 标记，放同名图即覆盖默认外观（images/UI/<子目录>/<名>.png/.svg），缺图自动回退 CSS 渐变，换皮=放图不改代码；动态生成的武器/符咒卡（.pw/.pc）、关卡格（.lv）由 applyUICards 铺 panel/card、level/cell；金币/骰子/旗帜/步数小图标可经 uiImg 覆盖。

- 为什么：用户要求虎符咒改为「自动获得连杀状态、触发即移除」的一次性连杀；并希望把以黑色为主的 UI 组件美术资源化，明天直接用自己美术替换。

- 后果：虎符咒交互更直观（自动开启+一次性连杀，横幅提示清晰）；UI 全组件可逐张换皮，缺图保持现状。验证：node --check OK；虎符咒状态机测试（首敌自动开启/≤2倍判赢并移除/＞2倍保留/边界=2倍/无符咒不开启）11 项全过；data-ui→文件路径解析与目录结构 22 项全过；walk/adjacency/art 回归全过。

- 文件：index.html（grantTigerChain/landOn 虎连杀分支/CHARMS.tiger/UI_ART/uiBg/uiImg/applyUIArt/applyUICards/各屏 data-ui 标记），images/UI/（新目录 + README）

### 【8.17·四联动】去岔路标识 + 落点居中 + 修跨岔路捷径 + 牛符咒弹窗掷骰（index.html）

- 改了什么：①去掉岔路标识格——移除 3D 格子的「岔」徽标（fork-badge）与 2D 地图岔路格紫色 ◇（.mcell.branch），岔路格并入普通格纹理（FLAT_TEX 加 branch:'normal'）。②落点居中——玩家棋子 .tokin 由 align-items:flex-end 改为 center，角色正好落在格子正中心，消除视觉误导。③修跨岔路捷径 bug——buildAdjacency 从「曼哈顿距离=1 全局判定」改为「只走路径图边（next/branches 双向，可原路折返）」，杜绝从岔路前一格直接跳到另一条分支（如（2,0）不经（3,0）直达（3,1））；start→boss、折返、岔路末格连通性全部保留。④牛符咒改弹窗 + 掷骰动画——首次比不过小怪/精英时先弹「🐂 牛符咒」询问（放弃 or 使用每局一次的能力，附当前数值 vs 敌人数值）；选使用则消耗 1 骰并播放与行动点同款掷骰动画（animateOxRoll），普通怪 >2、精英 >4 即通过，通过吸收敌人、失败判负；原 tryOxCharm 直接掷骰改为 offerOxCharm/useOxCharm/declineOxCharm。

- 为什么：用户反馈四点——岔路标识多余、落点不在格中心误导、跨岔路捷径是明显 bug、牛符咒应「先弹窗询问 + 展示掷骰动画 + 再判定」。

- 后果：棋盘只保留普通格外观；角色居中；移动严格沿路径图（无捷径）；牛符咒交互更清晰可感知。注意：本批改动曾因文件被外部覆盖回退而一度丢失，已重新应用并复核确认写入磁盘（offerOxCharm 3 处、tryOxCharm 0 处、fork-badge 渲染 0 处、.tokin center、buildAdjacency 图边均生效）。验证：node --check OK；生成关/教程关 start→boss 与折返用图边全连通、岔路图跨支捷径已消除且连通保留、变体/锁步回归全过。

- 文件：index.html（build3/FLAT_TEX/.tokin/buildAdjacency/landOn/offerOxCharm/useOxCharm/declineOxCharm/animateOxRoll/CHARMS.ox/删除 fork-badge/.mcell.branch）

### 【8.17·数值徽章上贴图】普通怪/精英怪/Boss 数值叠在贴图顶上，黄/紫/红三色（index.html）

- 改了什么：实体数值徽章从「图片下方」改为叠在贴图顶上居中显示——.mob-val/.boss-val 改为 position:absolute; left:50%; top:50%; translate(-50%,-50%)，.tile-entity/.boss-entity/.mob-entity 加 position:relative 作定位基准，z-index:3 + pointer-events:none（不挡点击）；颜色：普通怪=黄 #ffd257、精英=紫 #e0b3ff（揭晓后仍保持紫，移除原先揭晓变黄）、Boss=红 #ff6b6b，均保留黑色描边发光保证可读。精英格「近距揭晓」机制保留（未靠近显示 ?，靠近后显示真值，仍紫色）。

- 为什么：用户要求所有普通怪/精英/Boss 的数值放在对应贴图顶上显示，并按 黄(普通)/紫(精英)/红(Boss) 区分。

- 后果：三色数值徽章直接叠在立绘上，颜色一眼区分敌人类别。验证：node --check OK；walk/art/变体/锁步回归全过。

- 文件：index.html（.mob-val/.mob-val.elite(.revealed)/.boss-val/.tile-entity/.boss-entity/.mob-entity）

### 【8.17·天空对齐与实体变体】天空元素化并 100% 对齐 #scene；怪/精英多贴图随机分配，教程关 Boss 用另一张精英贴图（index.html + themes README）

- 改了什么：①天空：由 #scene 的 CSS 背景改为专用 #skyImg 元素（position:absolute;inset:0;width:100%;height:100%;object-fit:fill;z-index:0），宽高强制与 #scene 完全对齐（可自由调整），applyArt 把套图 sky→background→基础 images/sky.svg 的候选链结果设进 #skyImg。②实体立绘变体：怪 3 种 mob1/2/3、精英 2 种 elite1/2，按「关卡id×格序号」稳定随机分配（mobVariant/eliteVariant，重开不变），每格只出现一种；实体立绘候选链扩展为 entities/<名>.svg → tiles/<名>.svg → 基础图（支持你把贴图放 set1/tiles/）；宝箱 chest.svg 同链。③教程关 Boss（1、2关，无生肖）：用本关精英格没用到的另一张精英贴图（levelEliteVariant() 取本关第一个精英格的变体，Boss 取另一张；如精英=elite2 → Boss=elite1）；生肖 Boss 链也补 tiles/boss_<z>.svg。④顺带修复 Boss 图片 onerror 的嵌套引号隐患（改为同 DOM 隐藏柴犬兜底，失败时 querySelector('.shiba') 显示）。

- 为什么：用户要求天空宽高与 #scene 完全一致；已把宝箱/怪物(3种)/精英怪(2种)贴图放进 set1/tiles/ 但未显示，要求随机分配、每格一种；教程关(1/2)Boss 换成与精英格互补的另一张精英贴图。

- 后果：天空与棋盘视口严丝合缝；set1 的 mob1-3/elite1-2/chest/boss_dog 全部按变体随机生效（命中 set1/tiles/*.svg）；1、2关 Boss 显示另一张精英贴图。验证：node --check OK；变体逻辑（3 种 mob/2 种 elite 全覆盖、每格唯一且稳定、Boss 取互补精英）全过；实体候选链实际落盘命中 6/6；walk/art/锁步回归全过；README 已补变体命名。

- 文件：index.html（#skyImg/applyArt/MOB_VARIANTS/ELITE_VARIANTS/mobVariant/eliteVariant/levelEliteVariant/entityCands/tileIconHTML/build3），images/themes/README.md

### 【8.17·天空/背景/格尺寸】天空拉伸至与 #scene 完全对齐；整页背景固定 background.png；格子加大（index.html + themes README）

- 改了什么：①天空覆盖：#scene 的天空由 cover 改为 100%×100% 拉伸，与 #scene 宽高完全对齐（不再按比例裁切）。②整体背景固定：整页 body 背景固定为 images/background.png（CSS 默认），所有页面（主菜单/选关/商店/对局）一致不随页面改动——删除 applyMenuArt 的 body 覆盖（含 menu/background.png 槽）与 applyArt 对 body 的复位/覆盖，天空只铺 #scene；顺带删除无用 bodyBgCSS。③格子加大：TW 60→64、.tile 60→64px，格子填满整个 64px 网格（无空隙，边框成网格线），中心定位仍精确（p.c*T-TW/2）。

- 为什么：用户要求天空宽高与 #scene 完全对齐、整页背景任何页面都固定为 background.png、格子尺寸加大。

- 后果：页面背景全站统一、天空贴合棋盘视口、棋盘格子更大更满。验证：node --check OK；walk/art/锁步回归全过；README 已更新（天空 100%×100% 对齐、页面背景固定说明）。

- 文件：index.html（applyArt/applyMenuArt/删 bodyBgCSS/TW/.tile），images/themes/README.md

### 【8.17·天空与平面格】天空改用 sky.svg 且只铺满 #scene；所有格子取消顶面/侧面只留纹理+立绘（index.html + themes README）

- 改了什么：①天空：美术槽位由 background 改名为 sky（ART.sky='images/sky.svg'），套图候选链 sky.svg/png → background.svg/png → images/sky.svg（兼容你已放的 set1/background.svg）；覆盖范围从「整页 body」收窄为「仅 #scene 棋盘视口」——applyArt 把天空铺到 #scene（darken + cover），并把游戏页 body 复位为纯深色（整页不再被背景贴图铺满）。②平面格：所有格子取消顶面（.tile-top）与侧面（.tile-side）立体面，格子即一张平铺纹理（applyTopTextures 直接把纹理铺满 .tile），上方只保留内容层（立绘实体 + 信息徽章）；tileTextureType() 让增益复用 normal、怪/宝箱/精英/Boss 用 normal 纹理打底再叠立绘；删除全部 .t-xxx .tile-top/.tile-side 类型色块 CSS；状态效果（done/flash/reachable/pop）改作用于整格；云朵格保留浅蓝 CSS 兜底。

- 为什么：用户反馈背景覆盖范围过大，希望与 images/sky.svg（512×512 天空）的覆盖一致，并明确把背景资源改为 sky.svg、重定覆盖范围；格子要求去掉 3D 顶面/侧面，只保留纹理 + 立体贴图。

- 后果：天空只出现在棋盘视口、整页不再被大面积贴图铺满；格子呈平面纹理风格（实体仍竖立正对镜头）。验证：node --check OK；sky 候选链（set1 无 sky 时命中 background.svg、基础命中 images/sky.svg）全对；walk/art/锁步回归全过；README 已同步 sky/平面格规范。

- 文件：index.html（ART.sky/applyArt/build3/.tile/.tile-content/删 .tile-top/.tile-side 及类型色块/applyTopTextures/tileTextureType/状态效果规则/.t-cloud），images/themes/README.md

### 【8.17·套图生效修复】background.svg/board.svg 生效 + 删除旧绿色 low-poly 地面/路径贴图（index.html）

- 改了什么：①background 候选链补 .svg（原只查 background.png，用户放入 set1/background.svg 不生效）：artChain(['background.png','background.svg'], …)；②修复 board.svg 不生效的根因——board-img 标签带 src="" + onerror="this.remove()"，空 src 触发 onerror 在 applyArt 设图前就把 <img> 删掉了：改为无 src 属性、加载成功才设 src、失败才 onerror 移除；③删除旧的深绿色 low-poly 地面/路径占位贴图：build3 不再生成 terrainHTML（草地棋盘格 + 树木/岩石等 3D 装饰）与 3D 路径连接线 path-layer（并删除 terrainHTML/getDecorTypes 死代码），#scene 地面改为纯色贴图（board.svg）承载；.ground 底色由亮绿改为中性深色；增益格 .t-gain 顶面/侧面取消旧深绿立体配色，改为与普通格同款（纹理即 normal.svg，仅以 +N 徽章区分）。

- 为什么：用户反馈 set1/background.svg、board.svg 未生效（背景候选缺 svg 后缀 + board-img 空 src 自毁），并要求删掉旧的深绿色 low-poly 立体贴图（草地/装饰/增益格立体配色）与路径贴图——它们已被 themes 套图（board.svg/normal.svg）取代。

- 后果：set1 背景/棋盘底面/格面纹理全部生效（缺图自动回退基础图）；3D 场景不再渲染绿色草地格、装饰物与路径线（2D 俯视地图的路径线保留，connectorSVG 仅用于地图）。验证：node --check OK；候选链实际落盘文件解析（background.png→svg→基础、board.png→svg→基础、tiles/normal.svg 直中）全对；walk/art/锁步回归全过。

- 文件：index.html（applyArt/build3/.ground/.t-gain/删除 terrainHTML/getDecorTypes/3D path-layer）

### 【8.17·还原单层方案】四层视角→单平面旋转(性能/贴图减负) + 保留丝滑旋转与美术统一（index.html）

- 改了什么：用户反馈旋转后每走一步仍卡顿，怀疑是 4 层同时渲染的贴图/DOM 负担而非镜头角度问题，决定还原为单层方案：①build3 恢复单块平面渲染（一格一份 DOM/贴图，id=t{i} 直取），删掉 4 个 .pview 层、camIdx/spinTo/tileCache/tileEls/tileVis/ANG/angleSet/angleIndex 等全部四层基础设施；②镜头恢复「单平面 + 动态 rotateZ(R) 随主角朝向旋转」——R=headingR() 恒为 90° 倍数，静止帧天然就是四角度单平面视角之一，无透视变形；③丝滑旋转保留：#cam 的 transition 同时声明 transform 与 --nrz（同缓动 .3s cubic-bezier(.25,.8,.3,1)）锁步过渡，棋盘转、实体/主角反向等速抵消，全程正对镜头零倾斜；--nrz 仅在朝向变化时更新（直线移动跳过，免每步触发实体样式重算）；④美术统一方案（artChain/applyTopTextures 去重/增益复用 normal/board-img 全层）与性能优化（--ntx 构建时只设一次）保留并适配单层。

- 为什么：4 层方案让每格贴图/DOM 变 4 份，旋转后每步卡顿疑与贴图/DOM 负担直接相关；单层方案用一块平面即可满足「镜头跟随 + 90° 量化 + 静止帧四角度无变形」，且贴图只加载/绘制一份。

- 后果：每步 DOM 从 4 份降到 1 份（getElementById 直查），贴图从 4× 降到 1×；旋转过渡仍平滑（transform+--nrz 锁步）。验证：node --check OK；8 关全程 headingR 朝向采样恒为 90° 倍数、四轴向朝向规范、实体锁步抵消（-270~180 全角）全过；artChain 候选链 + 锁步数学全过。

- 文件：index.html（build3 单层/camUpdate/headingR/#cam 过渡/sync/sceneClick/clearCloudTile/placeCloudAt/popTile/showBattle/flash3/float3/moveTo/doJump/cameraMove，删除 .pview/四层状态与函数）

### 【8.17·丝滑与美术统一】旋转/每步卡顿修复 + 美术资源层按 images/themes 统一（index.html）

- 改了什么：①每步卡顿修复（旋转后每走一步都卡）：a. 4 层格子建索引缓存 tileCache（build3 一次性收集，sync 每步直接复用，删掉每格 querySelectorAll）；b. 常量 --ntx 改为 build3 只设一次（原先每步 camUpdate 重复 setProperty 会触发全场景含 4 层所有 .tokin/.tile-content/.f3 的样式重算）；c. 旋转轴 transform-origin 只在换格时更新（原先每步重设 4 次触发布局）。②旋转动画更丝滑：#cam 的 rotateZ(spinAnim) 与当前可见层的 --nrz 用同一缓动 cubic-bezier(.25,.8,.3,1)、同一时长 420ms 锁步过渡——棋盘转、实体/主角反向等速抵消，全程正对镜头零倾斜、交接零跳变（原先旋转中实体/主角会歪、交接有 snap）；收尾用 getComputedStyle 强制刷新后再瞬时归零，杜绝过渡残留；#cam 基础过渡也换成同款缓动 .3s。③美术资源层统一：新增 artChain(subPaths, basePaths) 统一解析「套图优先→基础兜底」候选链（images/themes/<set>/… → ART 基础表 → CSS/emoji 回退），背景/棋盘底面/平躺纹理/立绘/Boss 全部走它；applyTopTextures 按类型去重加载一次铺到所有同型格面（含 4 层，省 4× 重复加载），增益格按 README 规范复用 normal 纹理；棋盘底面 board-img 原来只有第 1 层有图（id 重复），现统一平铺全部 4 层。

- 为什么：用户反馈旋转后每走一步卡顿、旋转不够丝滑，并把美术资源化方式定为 images/themes（README：五套分段换皮 111/1223/2439/4047/48~50，目录 background/board/tiles/entities/menu），要求全游戏美术部分统一遵守。

- 后果：每步 DOM 写入从「46 次扫描 ×4 层 + 常量重设」降到「1 次缓存查表 + 换格才更轴」；旋转全程实体/主角不歪、交接无跳变。验证：node --check OK；artChain 无套图/套图两态候选链、Boss/实体/平躺/Boss 缺 z 全过；锁步数学（-90→0、0→90、180→-90 全程净旋转=0）全过；角度/步行/居中回归全过。

- 文件：index.html（tileCache/build3/camUpdate/spinTo/SPIN_MS/artChain/applyArt/applyTopTextures/FLAT_TEX/tileIconHTML/#cam 过渡），images/themes/README.md（规范，已对齐）

### 【8.17·四角度单平面视角】棋盘随转向变形修复——每关同时渲染 4 个固定 90° 静态平面层，镜头在层间旋转切换（index.html）

- 改了什么：2.5D 伪 3D 视角此前把整块棋盘平面 rotateX(52°) 透视倾斜后，再叠加随主角朝向动态变化的 rotateZ(R)（headingR()），倾斜平面在转向动画中经过中间角度时投影被拉伸变形。现改为四角度单平面视角：①同时渲染 4 层——build3 把整关（地面/地形/连线/格子/实体）克隆进 4 个 .pview 层，每层把 rotateZ(ANG[k]) 与 --nrz:-ANG[k] 烘焙为静态变换（ANG=angleSet(headingR())，对齐关卡「起步朝向」，四角恰为 0/90/180/270 四方向）；任一时刻只显示当前朝向那一层，静止时各层零动态变换→永不出现透视变形；②镜头随主角转向——sync 每次用 angleIndex(headingR()) 求当前朝向层，变了就 spinTo()：给 #cam 加 rotateZ(spinAnim)（±90°/180° 最短路径）做 0.38s 旋转动画，动画结束把可见层与主角 token（#tok）切换到目标层并归零 #cam 旋转——由于目标层恰好静止在该角度，交接像素级无缝；③--nrz/--ntx 反向旋转随层继承，实体/主角始终正对镜头；WASD/点地图仍为屏幕相对方向（cameraMove 用 lastR=当前朝向），W 始终=视角远方；④格子的状态更新（done/dim/reachable/云雾/弹出/胜负光晕/精英揭晓）改为 tileEls(i) 全层同步，点击取坐标只用 tileVis(i)（当前可见层）；float3 飘字挂到可见层。同时回退上一版镜头锁定方案（删 camR/applyHeroFace，主角恢复固定 hero_front.png）。

- 为什么：用户明确不要「镜头锁定」，要求每关同时渲染四个角度的单平面视角、随主角动态旋转整体不变形，并选择「单画面跟随切换 + 90°旋转动画」的过渡方式（接受旋转过程中的短暂透视拉伸）。

- 后果：镜头不锁定但转向时棋盘各静止帧均为 4 个固定 90° 单平面视角之一（永远干净）；转向为量化 90° 旋转动画，中途有短暂拉伸（用户认可）。旋转轴修复：4 层 rotateZ 的 transform-origin 在每次 sync 跟随主角所在格（= #cam 的 translate(-cur) 同点），否则各层绕棋盘左上角旋转、主角会被甩出屏外（曾导致「转向后地图丢失/错位」，修复前 (2,3) 格 90° 偏移 286px）。验证：node --check OK；angleSet 任意 base 生成 4 个等距 90° 角、四方向→四层唯一映射、任意层间转向增量 ∈ {±90,±180} 全过；8×8 格×4 角度 主角居中 256 断言全过；8 关步行模拟（L1/7/15/23/27/31/50 到达 Boss）全程转向增量均规范（兔跳关 19 Boss 孤立仅跳跃可达，步行模拟自然到不了，属设计行为）。

- 文件：index.html（.pview 样式/build3 四层/camTransform/spinTo/angleSet/angleIndex/tileEls/tileVis/sync 触发/sceneClick/popTile/showBattle/flash3/float3/moveTo/doJump/cameraMove）

### 【8.16·新Boss机制】虎/兔/龙/蛇/马五关 + 对应符咒 + 云雾格地形（index.html + editor.html + md）

- 改了什么：按设计稿新增 5 个特殊 Boss 关与符咒，并让 md 与游戏对齐——①虎杀(15)：胜=数值>Boss 且 ≤2×Boss（杀过头反败），虎符咒=每局一次战胜敌人后可进入连杀（遇敌≤自身2倍直接斩杀，offerTigerChain/chainKill）；②兔跃(19)：Boss 孤立在半径2跳跃落点（JUMPS 8 方位，genLevel 选界内且四周无相邻格的落点），只能跳跃抵达登顶即胜，兔符咒=骰子转跳跃（可多次）；③腾云驾雾(23)：Boss 前 4 格为云雾格，须先踏云雾再胜 Boss，龙符咒=每局铺 4 格云雾（云雾格踩过一次后消失，离开时标记 cloudGone 并重建邻接）；④潜伏(27)：全陷阱地图+Boss(8)，蛇符咒=每回合前 3 陷阱减益失效（snakeShield，掷骰时重置）；⑤马跃(31)：总行动≥30格且数值≥Boss，马符咒=每关首骰 ×2 行动点（horseFirst）；⑥HUD 加「已行动」统计 + 兔跃/龙雾按钮（btnJump/btnCloud），sceneClick 支持跳跃/铺云模式；⑦endGame 解锁全 12 生肖符咒；⑧md 对齐：鼠Boss=数值≥Boss(含成长,每杀敌+20%，无开2宝箱要求)、牛Boss=数值≥Boss(需求=自身数值)+Boss前一格豪赌+500，均以游戏实际为准修正；⑨编辑器加「云雾格☁」按钮/TYPES/.ct-cloud。

- 为什么：用户要求 md 与游戏保持一致（鼠/牛特殊效果以游戏为准），并把这 5 个 Boss、符咒与云雾格/陷阱格等新内容落到游戏本体与编辑器。

- 后果：新 Boss 关生成即玩（genLevel 特殊化：31 P≥30、27 P≥20、23 P≥18、19 P≥16；兔 Boss 与任何格不相邻已验证），云雾格双端可用；14 项逻辑断言 + 全文件语法校验全部通过，node --check OK。

- 文件：index.html（CHARMS/ART.charms/cloud 类型/JUMPS/moveTo/doJump/placeCloudAt/landOn/genLevel/endGame/HUD），editor.html（云雾格），docx/宝箱boss武器和符咒系统_初版_0812.md（Boss/符咒/地形章节重写）

### 【8.16·美术实体直立】棋格平躺 + 怪/宝箱/增益等实体立绘竖立（index.html）

- 改了什么：修复美术资源化后实体全部消失的回归——此前 tileIconHTML 以「配置了图片→内容层只显示数值徽章/空」实现（ART.tiles 12 种全配路径，导致 chest/coin/dice/trap/portal/branch/start 全空、mob/elite/gain 只剩数字），且图片从未被应用。现在按「平躺 vs 立体」双角色分工：①平躺类型（normal/start/gain/trap/portal/coin/dice/branch，均为 64×64 平面纹理）——图片由新增 applyTopTextures() 预加载成功后平铺到 .tile-top 顶面（background-image + background-size:100% 100%），失败/缺图保留 CSS 渐变，内容层只留信息徽章（gain 的 ±N、start 的「起」）；②立体类型（mob/elite/chest/boss，均为大尺寸 PNG 立绘）——图片渲染为 .tile-entity 直立立绘（tile-content 已被 --nrz/--ntx 反向旋转，图片始终正对镜头），数值徽章保留 mob-val（精英保留 mob-val elite 供临格揭晓逻辑复用）；③拆出 entityBadgeHTML（数值徽章）与 cssEntityFallback（缺图/删图回退整套 CSS 实体）；④新增 FLAT_TYPES 常量 + .tile-entity/.tile-entity-img 样式（56px、投影、上移 14px）。

- 为什么：用户要求「棋盘平躺、怪/宝箱要立体站上来，两者美术都要资源化」；此前替换的 chest/enemy/elite 新 SVG 完全不显示。

- 后果：换皮=换文件全面成立——替换 images/tiles/ 里 64×64 的文件即换顶面平铺纹理，替换大尺寸立绘文件即换站立实体；缺文件自动回退（纹理→渐变、立绘→CSS实体）。14 项渲染断言 + 全文件语法校验全部通过。

- 文件：index.html（FLAT_TYPES/tileIconHTML/entityBadgeHTML/cssEntityFallback/applyTopTextures/.tile-entity 样式）

### 【8.15·UI美化】主菜单改为 UI 原图组件抠图 + 热区按钮（index.html + images/UI_cut.png）

- 改了什么：主菜单改为「UI 设计图组件直出」方案——①scripts/cut_ui.py 用 PIL+numpy 把 images/UI.png 的近白底（RGB≥235）抠为透明、羽化边缘、按内容 bbox 裁剪，产出 images/UI_cut.png（1051×975，仅标题+五按钮组件）；②index.html 主菜单背景换成游戏自身的深色渐变，.menu-image-wrap 以 width:98vw; aspect-ratio:1051/975 大幅放大铺满视口；③脚本自动测量 5 个按钮在裁剪图中的精确行列范围，热区改为实测百分比（left:19.7%/width:63.5%；b1 top:43.8% 起，各按钮间隔约 10%），点击热区与图中按钮像素级对齐；④按钮功能：开始游戏→goLevels() 跳关卡选择，读取存档/成就/符咒图鉴/设置→toast('即将上线')。

- 为什么：用户先要求按 UI.png 1:1 还原主菜单；CSS 复刻版被反馈「不够还原」，改为原图打底+热区方案；后又反馈原图含白底不干净、组件偏小，故抠底只留组件并放大。

- 后果：抠图后按钮内部完整（各带透明率仅 6-10%，为元素间隙）；脚本语法校验通过；热区位置直接源自源图逐像素测量，天然对齐。

- 文件：index.html、images/UI_cut.png（新增）、scripts/cut_ui.py（新增）

### 【8.15·关卡选择UI】关卡选择界面替换为 levels.png 背景 + 动态网格（index.html）

- 改了什么：①参考主菜单 UI 方法，用 images/levels.png 作为关卡选择界面背景图，在其上叠加热区（返回主页、商店按钮）和动态覆盖文字（lvProgress 显示已解锁数/50，lvCoins 显示实际金币数）；②关卡网格由 5 列改为 10 列 × 5 行（与图片一致），CSS 按钮样式全面改为金/褐色系——解锁=金框褐底金色字（background: linear-gradient(180deg, #5c4a3a, #3d2a1a)，border-color: #c9a96e），未解锁=深褐框深褐底灰色字+🔒锁图标，Boss 关（3/7/11/15/19/23/27/31/35/39/43/47/50）额外加金色边框光晕+外层伪元素金框（box-shadow: 0 0 14px rgba(255,215,0,0.45)）；③goLevels() 额外更新 lvProgress.textContent 和 lvCoins.textContent；网格覆盖层百分比位置基于源图目测估算（left:13%/top:37%/width:74%/height:59%）。

- 为什么：用户要求关卡选择界面按 levels.png 还原，且进度/金币需动态、关卡状态需按实际解锁情况渲染。

- 后果：脚本语法校验通过；截图工具因 file:// 协议限制无法有效预览，需浏览器实测对齐。

- 文件：index.html

### 【8.15·牛Boss接入】第11关「牛boss」贴图替换为生肖牛（index.html）

- 改了什么：第 11 关「牛boss」的 boss 格（path + cells 两份，c:4/r:6，v:2500）加 "z": "ox"，渲染为 images/bosses_3d/boss_ox_preview.png（Low Poly 3D 牛立绘，80px）。

- 为什么：用户要求把第十一关 Boss 贴图换成牛（生肖牛与关卡名「牛boss」吻合）。

- 后果：Node 解析验证 z 字段正确、脚本语法 OK；牛的 3D 预览图为首批已生成资产，无需等待自动化。

- 文件：index.html

### 【8.15·续】Boss 立绘放大 + 主角/怪物美术资源接入（index.html + images/chars/）

- 改了什么：①Boss 渲染纯分支化——tileIconHTML 重构为严格分支：有 z 时只返回 <img>（彻底删除该格 CSS 柴犬 HTML），无 z 时保留完整柴犬；原实现是柴犬始终渲染再条件追加 img，存在 DOM 冗余。②Boss 图片放大——.boss-img 由 70px → 80px，translate 微调居中。③主角 CSS → 图片——heroTokenHTML 由 hero-hat/head/body/belt/legs 等 5 个 CSS 几何块改为一行 <img class="hero-img" src="images/chars/hero_front.png">，onerror 自动回退原 CSS 几何块；新增 .hero-img 样式（inset:0; object-fit:contain）。④角色图拆分——从 character_enemy.png（1536×1024，5列×4行）裁剪：第1行 5 个主角（front/left/back/right/action）存 images/chars/hero_*.png，第2行 5 个怪物（minotaur/goblin/skeleton/ghost/plague）存 images/chars/mob_*.png（待后续接入怪物格）。

- 为什么：用户反馈 Boss 图片不够大、要求彻底移除这两关的 CSS 柴犬；同时提供主角怪物合图，要求拆分后替换主角。

- 后果：14 项冒烟测试全过；主角图由 307×256 原始 PNG 经 object-fit:contain 缩放到 48×60 容器，清晰度高、保留投影；回退逻辑完备（Boss 图失败回退柴犬，主角图失败回退 CSS 几何块）。

- 文件：index.html、images/chars/hero_*.png、images/chars/mob_*.png

### 【8.15】生肖Boss 3D 低多边形模型接入：第3关狗 / 第7关鼠（index.html + images/bosses_3d/）

- 背景：为 12 个生肖 Boss 建立 3D Low Poly 模型流水线（云端 hy-3d 图生 3D，三角面风格，每日限额 5 个）。当日完成 5/12（鼠/牛/虎/兔/龙，预览图 + GLB/OBJ 模型双交付），剩余 7 个（蛇/马/羊/猴/鸡/狗/猪）由自动化「生肖Boss 3D模型续生成」每日 00:10 续跑。

- 改了什么：①Boss 格数据升级——path 数组的 boss 格新增 z（生肖标识）字段：第3关「守门犬」（v=276）→ z:"dog"、第7关「鼠boss」（v=6000）→ z:"rat"，path 与 cells 双份数据同步写入。②渲染层升级——tileIconHTML 检测到 p.z 时渲染 images/bosses_3d/boss_<z>_preview.png 作为 Boss 立绘（新增 .boss-img 样式：70px 等距立绘 + 投影），图片缺失/加载失败时 onerror 移除自身、自动回退原 CSS 柴犬，旧关卡（无 z 字段）零影响。③狗 Boss 占位——今日额度已尽、狗 3D 图未生成，暂用原设计图 boss_dog_preview.png 占位，明日 3D 图生成后同名覆盖自动升级（自动化下载逻辑为直接覆盖写，已验证不跳过）。

- 为什么（用户驱动）：用户确认 Boss 用 PNG 立绘嵌入（游戏为 CSS 等距 2.5D，非真 3D 引擎，直接嵌 GLB 体积/成本不划算），指定第3关狗、第7关鼠先行替换验证效果。

- 后果（已验证）：Node DOM 桩 14 项全过；LEVELS 解析确认两关 boss 的 z 字段正确、其余关卡无 z 自动回退。

- 文件：index.html、images/bosses_3d/boss_dog_preview.png

### 【8.13·晚₃·小修】修「下一关/返回」不跳转的 bug（index.html）

- 改了什么：结算/选择弹窗 #modal 是全局固定层（z-index 99），原 show() 切屏函数只切换各 .screen 面板、从不收弹窗 → 通关后点「下一关/返回选关」，界面已切到出战准备/选关但被结弹窗盖住，看起来像没反应。修复：show() 里切屏前先 $("modal").classList.remove("show")，一举覆盖 goMenu/goLevels/tryLevel 所有导航。

- 后果：Node DOM 桩 14 项全过（新增「切屏收起弹窗」用例）；语法通过。用户补立契约：小修小补也单列记录。

### 【8.13·晚₂】操作反馈强化：新增通告横幅动画 · 精英数值临格揭晓 · 战斗比对可视化（index.html）

- 改了什么：针对"反馈不明显"做了四类表现层强化。①新增中央通告横幅 announce()（顶中央大字卡 + 弹入/淡出动画 + 按类型配色）：增益格显示「▲ 增益 +N / 当前数值」绿色横幅、宝箱显示「📦/💰/🎲 宝箱 +N」金色横幅、诅咒宝箱显示红「☠ 诅咒」横幅；同时落地格整体弹跳（popTile）+ 玩家数值徽章弹跳（bumpHeroVal）。②宝箱开箱在通告横幅基础上加金色强调。③精英怪数值临格揭晓：原全程显示「?」，现改为距玩家 ≤1 格时揭晓真实数值（3D 视角 .mob-val 与 2D 地图 .mcell 同步），金色光晕提示，远离后恢复「?」。④战斗比对可视化 showBattle()：遭遇小怪/精英/Boss 时弹出「你的 N vs 敌方 M → 胜!/败」横幅（胜绿/败红），敌方格子同时套上绿/红光晕；鼠 Boss 宝箱不足时单列原因。

- 为什么（用户驱动）：增益、宝箱获得提示不明显；精英全程「?」缺信息；与所有敌人比大小的过程看不清。用户建议用"简单动画"类思路解决。

- 后果（已验证）：Node DOM 桩整机测试 13 项全过——新增「精英 ≤1 格揭晓 / 远距恢复 ?」用例；语法检查通过。注：战斗横幅为非阻塞式（不打断移动主流程），避免重构 landOn 异步化带来的游戏状态风险。

- 文件：index.html

### 【8.14】编辑器：难度引擎改风险制 + 格子路径分析 + 第2关权威源（editor.html）

- 改了什么：①难度引擎重设计——从「加权得分」（路径/数值/骰子/敌人/结构/Boss 六项系数）改为风险制：难度=输掉的风险。两项风险：骰子/行动点风险（权重0.7，最短可行路径到达概率越低越难，数值余量紧时按 slackAmp 放大）+ 卡死风险（权重0.3，被数值卡死的岔路比例 + 死胡同折算）。关键点：骰子充裕 + 数值必过 → 难度 0（满足"第1/2关设计成 0 难度"的意图）；无解（无可行路径 / 骰子最大行动点仍不够）→ 强制 95+。simulatePath 新增 minFree（途中各门槛最紧余量）支撑"最紧可行余量"展示。②格子路径分析——新增「到达本格 · 路径分析」面板：点任意格子，枚举从起点到该格的所有简单路径，逐条累计数值（增益+/击败敌人数值全额+宝箱数值），输出最小/最大到达数值、期望数值、期望行动点（及按均值3.5折算的期望耗骰），被卡死的路径单独标红说明原因。③第2关权威源——levels/level_2.json（新手教程，含分叉）内嵌为 LEVEL_SOURCE[2]，关卡库缺第2关时自动补齐；面板加「↺ 恢复第2关 = level_2.json」一键覆盖库内第2关并载入。

- 为什么（用户驱动）：①原引擎把"路径长、有怪、有 Boss"都算难度分，导致故意把骰子做得充裕、数值必过 Boss 的第1/2关仍算出高难度——难度应只衡量真实失败风险；②画好图后想预判"走到某个格子玩家数值大概多少、耗多少行动点"，以便调数值；③编辑器库里的第2关与 levels/level_2.json 不一致，后者才是权威版本。

- 后果（已验证）：Node DOM 桩测试——示例线性关（dice4/4步/数值必过）难度=0、hard 关（dice3/8步）难度15；路径分析：到 Boss 格 min=max=期望=14 数值 / 4步，到小怪格 12 / 2步；内嵌 LEVEL_SOURCE[2] 与 levels/level_2.json 逐字节一致；语法检查通过。补骰修复：初始版本只按初始骰子算到达概率，把 level_2 算成 11；用户指出第2关沿路宝箱会补骰（(7,5)骰子宝箱+2、(1,2)骰子宝箱+1、(6,7)数值宝箱+20），改为每条路径有效骰子=初始骰子+途中骰子宝箱/骰子格之和，到达概率取所有可行路径的最大值。实测 level_2 = 3（最优路线14步/有效骰6，到达概率96%，两条路径数值 148/166 均>Boss 132）——接近 0，属"极简"；仍有 4% 骰子失败率与最紧门槛余量+4（舒适线+5）的小警告，若需严格 0 可加骰至6或放松 comfortSlack。

- 文件：editor.html

### 【8.14·修】编辑器写回丢失岔路 · 游戏分岔引擎重写（editor.html + index.html）

- 改了什么：①编辑器写回 bug——editorToGameLevel 写回游戏本体时只取 ed.path（BFS 主路径），把存在 ed.cells 里的岔路数据丢光，导致含岔路的关写回后变纯线性。改为 const cells=ed.cells||ed.path（全图优先，线性关退化 path），有岔路时正常写出 cells。②游戏 buildForkGraph 重写——原实现只支持单个分岔（主路+一条绕行链，op=M[0..j]+D+M[j+1..]），多岔路/嵌套分岔的格子被整体丢弃。改为结构化绕行遍历：主路径沿 BFS 最短链；主格旁的非主路邻格=绕行入口→分岔 branches=[主路,...绕行]；绕行链按邻接结构递归走到邻回主路（汇合）为止，汇合尾回连最近主路格（按距Boss距离排序），支持多岔/子分岔/汇合/死胡同。③pathEdges 回退分支加 Boss 保护（Boss 可能不在 path 末尾，避免画出一条指向下一放置格的假连线）。

- 为什么（用户驱动）：用户在编辑器画的第3关（含岔路）"写回游戏本体后不一致，所有岔路都被取消了"。

- 后果（已验证）：Node DOM 桩——level_2 图（2 岔路）25/25 格可达、主路与绕行链均到 Boss、无死链；合成"主路+双绕行"图 16/16 可达、2 个分岔、两条绕行各自走到汇合回主路→Boss；编辑器写回模拟：分岔关写出 cells（14 格 > 主路 9 格）✓、线性关不写 ✓；index.html / editor.html 语法检查通过。修复后用户需在编辑器中对该关点「写回当前关」重新导出一次。

- 文件：editor.html、index.html

### 【8.14·修2】一次性格子防重复 · 相机按移动方向朝向 · 编辑器文件导入（index.html + editor.html）

- 改了什么：①一次性格子——landOn() 顶部加守卫：非 Boss 格若已在 doneSet（增益/宝箱/普通怪/精英怪/金币/骰子被消耗过）则直接返回，重复经过不再重复给奖励。②相机朝向修复——headingR() 原本恒按"沿路径指向 Boss 的方向"（peekNextIndex）朝向，走进死路后往回退格时镜头会反向翻转；改为优先按实际移动方向朝向：moveTo 记录 lastMove={dc,dr}，未移动/初始时退回路径方向。③编辑器导入改文件——删除「导入单关JSON」的 prompt() 粘贴导入，改为隐藏 <input type="file"> + importJSONFile()（FileReader 读关卡 JSON，自动解析地图 cells||path 与 id/名称/起始数值/骰子/增益并载入编辑器）。

- 为什么（用户驱动）：①宝箱/增益/怪可反复经过重复领取，属严重漏洞；②死路后退视角反向，不便于操作；③粘贴 JSON 不便，希望直接上传关卡文件自动读取。

- 后果（已验证）：语法检查通过；headingR 实测前进/后退方向角相差 180°（相机跟随移动方向）；landOn 一次性守卫、lastMove 写入、编辑器 importJSONFile/文件上传均在位。

- 文件：index.html、editor.html

### 【8.14·修3】装备栏可视化 + 遭遇战计算过程展示（index.html）

- 改了什么：①关卡内装备栏——screenGame 统计栏下方新增 loadout-bar：1 个武器槽（金色描边）+ 3 个符咒槽，startLevel 时 renderLoadoutBar() 按 loadout.w/charms[] 填充图标+名称，空槽置灰显示"无武器/符咒·空"，悬停 title 显示效果描述。②遭遇战数值重算 + 过程展示——新增 battleCalc()：每次遇敌时以 effVal() 为基础实时重算（狗符咒不预置在常驻数值里，只在遇敌那一刻生效），并生成计算文案 ["基础 N","狗符咒 ×1.4 → M"]；showBattle 新增 calc 参数，横幅副行展示"基础 10 → 狗符咒 ×1.4 → 14 · 胜!"，Boss 的怯战 debuff 也追加步骤。③小怪/精英/Boss 三处战斗全部改用 battleCalc()。

- 为什么（用户驱动）：①装配了狗符咒但关卡内无任何装备展示，战斗中也没有计算过程，玩家看不出符咒是否生效；②要求狗符咒效果只在遇敌时重新计算并展示给玩家看。

- 后果（已验证）：Node 测试——带狗（val=10）→ cv=14、calc=[基础 10,狗符咒 ×1.4 → 14]；不带狗 → cv=10、calc=[基础 10]；renderLoadoutBar 调用、showBattle(cv,ev,label,win,calc)、装备栏 HTML 均在位；语法检查通过。

- 文件：index.html

### 【8.14·修4】全游戏背景图 + 编辑器难度引擎接入武器/符咒（index.html + editor.html）

- 改了什么：①背景图——body 底层加 images/background.png（cover 居中不重复），上方叠原径向渐变作照明 + 半透明暗色覆盖保证 UI 可读；所有界面（主菜单/准备/关卡/结算）共用。②编辑器出战装备模拟——新增「出战装备模拟」面板（1 武器下拉 + 3 符咒槽下拉，localStorage 持久化），难度/数值/行动点全部按此计算：骰面分布泛化 dieWeights/calcReach（诅咒骰每骰+2、双生骰取双掷大者、幸运骰前2骰1~2重掷、掠夺者匕首补1骰）；simulatePath 按装备累计数值（腐朽之刃临时+50逐格-5、贪婪镰刀每杀+5、鼠符咒击败+30%、狗符咒战斗值×1.4、牛符咒首次失败救回并照常击败吸收且耗1骰）。难度面板显示「按装备模拟」，路径分析同步按装备判定并提示。

- 为什么（用户驱动）：①希望用现有背景图统一整个游戏视觉；②编辑器算难度/数值/行动点是否通过时，必须考虑玩家实际携带的武器和符咒（否则误判关卡难度）。

- 后果（已验证）：Node 桩——编辑器无装备 level_2=3（基线不变）、狗符咒余量+4→+8、诅咒骰+狗→难度0/到达100%、双生骰→100%、腐朽之刃+鼠余量+19；牛符咒：数值不足路径 无牛=卡死100 / 有牛=可过0（救回后正确吸收敌人数值、有效骰-1）；背景图文件存在、body 引用到位；两文件语法通过。

- 文件：index.html、editor.html

### 【8.14·修5】第5关补回缺失格 (2,6)（index.html）

- 改了什么：用户反馈第5关"从(3,6)走不到(2,6)"。核查：编辑器导出 level_5.json 与游戏 LEVELS 的 cells 均为 32 格，(2,6) 根本不存在（(3,6) 仅连 (3,7)/(3,5)，移动逻辑正常），属地图漏画。在游戏第5关 cells 补入 {c:2,r:6,t:"gain",v:8}（连通 (3,6)↔(2,6)↔(2,5)，使 (3,6) 成为分岔：主路 (3,5) / 岔路 (2,6)→(2,5)），并同步写出 levels/level_5.json 供导入编辑器。

- 为什么（用户驱动）：游戏里从 (3,6) 无法走到 (2,6) 格。

- 后果（已验证）：(3,6) 与 (2,6) 连通、33/33 格可达、Boss 可达、语法通过；(3,6) 变为分岔点（branches=[(3,5),(2,6)]）。

- 文件：index.html、levels/level_5.json

### 【8.14·修6】移动邻接改全网格 · 岔路/反向可互走（index.html）

- 改了什么：①移动邻接改为全网格邻接——buildAdjacency 不再用 pathEdges（遍历链的 next/branches），改为遍历 LEVEL.path 两两检查曼哈顿距离=1 建边（双向）。只要两格相邻就走得了，不受 buildForkGraph 遍历链是否覆盖此边影响，支持岔路间互走、反向退格。②shortestNodeDistance 也改用 adj BFS，保证"距Boss"与实际可达一致。遍历链（next/branches）仍用于镜头朝向、连线渲染。

- 为什么（用户驱动）：第5关 (1,3) 走不到 (2,3)（实测相邻却不连通）。根因：walkDetour 全局 done 集合使 (2,3) 被 (4,2) 岔路"抢先消耗"，(1,3) 的岔路判定 off=[] 故无边。移动不该被遍历链约束。

- 后果（已验证）：(1,3)↔(2,3) 连通 ✓；33/33 格可达、Boss 可达 ✓；语法 OK。

- 文件：index.html

### 【8.14·修7】生肖Boss过关符咒弹窗 · 失败弹窗显示基础与狗加成双数值（index.html）

- 改了什么：①Boss关符咒获取弹窗——新增 newCharm 状态，endGame 胜利且首次解锁狗/鼠/牛符咒时记录（newCharm=cid），通关弹窗（sync 的 win modal）插入「获得符咒」高亮卡片（icon+名称+效果描述+「已解锁，可在出战准备中装入符咒槽」提示），紫色渐变边框醒目。startLevel 重置。②失败弹窗双数值——battleCalc 返回值补 base；小怪/精英/Boss 失败原因改为显示 基础数值 + 狗符咒加成后数值（如"被 45 小怪挡住——你的数值 20（狗符咒加成后 28）"），给玩家判断是否该攒数值/换路。

- 为什么（用户驱动）：①过了金色边框的生肖 Boss 关（如第3关）应明确弹出"获得符咒+效果"，方便后续使用；②带狗符咒失败时，弹窗要同时给当前值和狗加成值，作为判断依据。

- 后果（已验证）：语法通过；newCharm 声明/重置/赋值、win modal 的 charm-gain 卡片与 CSS、失败文案 bc.base + 狗加成 均在位；battleCalc 实测 dog val=10 → base=10/cv=14、无狗 → base=10/cv=10。

- 文件：index.html

### 【8.14·修8】编辑器关卡库岔路丢失修复（editor.html）

- 改了什么：①**normalizeGameLevel 保留全图**——原来只用 lv.path（BFS 主路径）并丢弃 lv.cells，导致「📂 导入游戏本体」时库内所有关被覆盖成"仅主路径"的线性版，手存带岔路关卡再点开就只剩主路。改为 cells=(lv.cells||lv.path||[])，有全图时同时写出 cells。②**importGameFile 改合并**——不再无条件覆盖库内已有 id 的关（跳过已存在者，避免覆盖手存编辑），toast 显示"新增 N / 跳过 M"。

- 为什么（用户驱动）：编辑器关卡库里之前手动存入的关，过一会儿（导入本体后）再点开，岔路全被取消。

- 后果（已验证）：语法通过；normalizeGameLevel(level_5) 导入后 cells 保留全图（32格 与 path 相同 → 有岔路时 33>主路）且不再丢 (2,6)；二次 add 同一关跳过、库计数不变。注：levels/level_5.json 现为用户最新导出（32格、无 2,6），若需恢复 2,6 请重新写入。

- 文件：editor.html

### 【8.14·新】鼠Boss特殊效果：击杀敌人→Boss成长20%（index.html + level_7.json）

- 改了什么：①机制——新增 bossGrowth 状态（进关重置）；新增 bossGrow(v)：仅当本关 Boss 生肖为「鼠」时，每击败一个敌人（含牛符咒救回），bossGrowth += round(敌人值×0.2)，并以 tile 浮字+toast 提示"鼠Boss成长 +X（累计+Y）"。Boss 判定改为 need = p.v + bossGrowth，取代原"需开2个宝箱"占位机制；胜负横幅/文案显示「初始+成长」。②Boss数值同步显示——bossGrow 内调用 updateBossDisplay()：每击败一个敌人，3D 格 .boss-val 与 2D 地图 #m{idx} 上的 Boss 数值立即更新为「初始+成长」（如 6000→6912）。③弹窗——点开第7关（鼠Boss）进入出战准备时，showBossSpecial() 弹窗说明："每战胜一个敌人，其20%数值加到鼠Boss上；每杀净赚80%"，附初始Boss值，点"知道了"关闭。④数值——鼠Boss 初始值定为 6000（最终≈6000+1048=7048，狗符咒玩家战斗值≈7426，裕度≈380）。

- 为什么（用户驱动）：为第7关鼠Boss增加"敌人20%数值加到Boss"的特殊效果，并需在打开该关时弹窗告知玩家。

- 后果（已验证）：语法通过；bossGrowth 声明/重置、bossGrow 在 mob/elite/牛符咒三处调用、boss 判定 need=p.v+bossGrowth、showBossSpecial 弹窗及 tryLevel 触发均在位；模拟击杀 30/782/1450/2300 → 成长 6+156+290+460=912，最终需要 6000+912=6912；updateBossDisplay 桩测试：成长 912 后 3D .boss-val 与 2D #m 均显示 6912。

- 文件：index.html、levels/level_7.json

### 【8.14·修9】Boss数值移出贴图遮挡 · 鼠符咒额外加成提示（index.html）

- 改了什么：①Boss 数值放贴图下方——.boss-img 原是 position:absolute 悬浮在 boss-entity 上（z-index 4），把 .boss-val 数值盖住；改为文档流（display:block，无 absolute），flex 列布局下数值自然排在图片下方。②鼠符咒额外加成提示——新增 ratBonusTip(v)：击败敌人（小怪/精英/牛符咒）时，若有鼠符咒，显示浮字"鼠 +X" + toast"🐀 鼠符咒：额外吸收 +X"，让玩家感知到击败敌人后的额外数值（原只有合并后的总吸收 +g，无法区分鼠符咒贡献）。

- 为什么（用户驱动）：①Boss 3D 贴图把数值挡住了，看不清；②鼠符咒效果生效但玩家感知不到额外数值加成。

- 后果（已验证）：语法通过；.boss-img 已去 absolute、数值随 flex 排在下方；ratBonusTip 定义并接入小怪/精英/牛符咒三处；桩测试：带鼠符咒杀 45 → 浮字"鼠 +14" + toast"鼠符咒：额外吸收 +14"；不带鼠符咒无提示。

- 文件：index.html

### 【8.14·修10】主角数值消失修复 · 精英临格揭晓改坐标判定（index.html）

- 改了什么：①主角数值消失——根因：images/chars/hero_front.png 不存在，主角 <img> 的 onerror 原用 parentElement.innerHTML='<div class="hero-hat">…' 把整个 hero-char 内容替换（连 hero-val 数值徽章一起抹掉），导致主角头顶数值消失。改为 this.outerHTML='…'（只替换 <img> 自身），hero-val 徽章作为兄弟节点保留；图片缺失时显示 CSS 低多边形小人 + 头顶数值。②精英临格揭晓——揭晓判定从 shortestNodeDistance(idx,i)<=1（依赖 adj）改为直接用坐标 Math.abs(cur.c-p.c)+Math.abs(cur.r-p.r)<=1，不依赖邻接表/遍历链，更稳；3D .mob-val 与 2D #m 同步显示数值并切换 revealed 高亮（参数已修正为 near）。

- 为什么（用户驱动）：主角没有数值显示了；精英怪靠近一格也不显示数值。

- 后果（已验证）：语法通过；heroTokenHTML 的 onerror 为 outerHTML、hero-val 徽章保留；精英揭晓用坐标判定，桩测试同格/相邻=真、相隔3格=假；3D/2D 揭晓均更新 textContent。

- 文件：index.html

### 【8.14·修11】取消通关金币奖励（index.html）

- 改了什么：移除通关弹窗里的金币奖励——原 sync() 胜场分支 coins += 10 + LEVEL.id*2 及弹窗文案"获得金币 +N"一并删除。现在金币仅来自宝箱（金币宝箱 rt="coin"），通关本身不再发金币。

- 为什么（用户驱动）：用户不知道有通关奖励，要求取消（金币应只作为关卡内宝箱/探索奖励，而非通关白给）。

- 后果（已验证）：语法通过；const reward=10+LEVEL.id*2 与"获得金币 +"均无残留；无悬空 reward 引用。经济影响：第18关全清通关不再得 152 金币，仅剩宝箱 145 金币（武器售价 100150），武器购买需靠重复刷宝箱/权衡。

- 文件：index.html

### 【8.14·修12】武器购买分阶段解锁（index.html）

- 改了什么：每个武器新增 unlockLv（需通过第 N 关后才可购买）。出战准备面板：未达解锁条件的武器显示"🔒 通过第N关解锁"并置灰（.pw.locked，灰度+禁点）；prepWeapon 加守卫，未解锁购买弹 toast 提示。解锁顺序：腐朽之刃(9) → 幸运骰(12) → 贪婪镰刀(15) → 双生骰(18) → 掠夺者匕首(25) → 诅咒骰(30)。

- 为什么（用户驱动）：限制武器购买时机——如"通过第九关才能购买腐朽之刃"，其余为待解锁状态，把武器变成进度奖励。

- 后果（已验证）：语法通过；unlockLv 入列、renderPrep 锁定态、prepWeapon 守卫、.pw.locked CSS 均在位；桩测：unlocked=9 无武器可买、=10 开放 blade、=31 全部开放。

- 文件：index.html

### 【8.14·修13】死路掉头不耗行动点（index.html + editor.html）

- 改了什么：①游戏移动——moveTo 中当当前格是死胡同（adj[idx].size===1，唯一相邻格）时，退回该唯一相邻格不扣行动点（原路返回、非新探索）；其余一切移动（含岔路返程、回访、进入新格）照常耗 1 点。曾误改为"所有已访问格免费"，已回撤（visitedSet 移除）。②编辑器——findBranches 的岔路往返行动点按**单程 格数**计（死路掉头免费，去返不再双倍），补给路线分析到达概率随之修正。

- 为什么（用户驱动）：从死路掉头没有实质性地移动到新格，不应耗行动点；但"从一个格子移动到另一格子"（岔路返程/回访/探索）都该耗点。

- 后果（已验证）：两文件语法通过；visitedSet 无残留、deadEndRetreat=adj[idx].size===1 规则在位；死胡同格退格免费、普通移动 -1AP；编辑器死胡同岔路 AP=单程格数。

- 文件：index.html、editor.html

### 【8.14·修14】牛Boss(第11关)特殊效果：Boss前一格豪赌+500（index.html）

- 改了什么：①移除通用"牛Boss×1.5"——原 if(zz==="牛")need=Math.ceil(p.v*1.5)（v=2500→3750，用户误以为套用第7关鼠Boss规则）。现牛Boss需求=自身数值（2500）。②实现第11关专属特殊——新增 gambleUsed 状态；landOn 中当玩家停在紧邻Boss格（adj[idx].has(lastIdx)）且牛Boss关、未赌过、有骰时，弹出"🐂 牛Boss特殊效果"弹窗：消耗1枚骰子，掷出>3 额外+500数值（≤3 损失1骰）。③进关说明——tryLevel 选第11关时 showBullSpecial() 弹窗先说明牛Boss特殊效果（Boss数值+豪赌规则）；与鼠Boss(第7关)说明弹窗并列。④流程顺序——玩家到达前一格 (4,7) 先开骰子宝箱获得骰子，随后 offerBullGamble() 弹出询问是否消耗1骰检定；3D 格子底部保留金色 🎲 赌+500 徽标作预提示（2D 地图角标已按用户要求移除）。bullGamble() 结算后在弹窗内展示骰子判定结果（掷出X · >3/≤3 · 得失），点"继续"关闭。

- 为什么（用户驱动）：第11关Boss显示2500但比对值偏高（×1.5所致），质疑是否误用第7关规则；明确"每个Boss关特殊效果不同"，第11关特殊=Boss前一格消耗1骰、>3得+500；要求关卡前有说明、前一格有提示并加载骰子判定。

- 后果（已验证）：语法通过；need=Math.ceil(p.v*1.5) 已移除、牛Boss需求=2500；showBullSpecial/offerBullGamble/bullGamble/gambleUsed 在位；bullPre 桩测邻接Boss格=true、非邻接=false；3D 前一格标记与 CSS 在位；桩测 roll5→val+500/骰-1、roll2→无加成/骰-1。弹窗不显示的修复：根因是 sync() 在 status==="playing" 时无条件移除弹窗，导致豪赌/双生骰/幸运骰弹窗一闪而过；新增 keepModal 标志——这些刻意弹窗显示时置 true，sync() 仅当 !keepModal 才移除，closeBull()/选择后置 false。桩测：offer+sync 后弹窗保留 ✓、正常移动仍清理残留弹窗 ✓。注意：第11关前一格 (4,7) 现为骰子宝箱(+1骰)，打开后即可用该骰豪赌；如需改成普通格请在编辑器调整。

- 文件：index.html

### 【8.14·新2】商店系统：选关页右上角 · 武器购买移入商店（index.html）

- 改了什么：①选关页顶栏——右上角加「🛒 商店」按钮（金色胶囊样式 .shopbtn），其左侧显示金币（#lvCoins）。②新增商店屏 screenShop——goShop()/renderShop()/shopBuy()：武器购买全部移入（含价格/解锁进度 🔒 通过第N关解锁/已拥有态/金币不足提示），购买后金币实时刷新。③出战准备改纯装备——renderPrep 武器列表只显示已购买武器、符咒列表只显示已获得符咒（未购/未获得不显示，空时给提示）；prepWeapon 移除购买逻辑，仅装备/卸下。

- 为什么（用户驱动）：商店放选关页右上角、金币在商店左侧；开局前只选已购武器/已获符咒，购买统一到商店。

- 后果（已验证）：语法通过；选关页 lvCoins+goShop()、screenShop/shopWeapons、goShop/renderShop/shopBuy 在位；renderPrep 只渲染 ownedWeapons/ownedCharms；prepWeapon 无购买；桩测 shopBuy：解锁+金币足→扣款并拥有、未解锁→locked 提示。

- 文件：index.html

### 【8.14·新3】传送门 + 陷阱格 + 孤立格放置（editor.html + index.html）

- 改了什么：编辑器：①新增格子类型「传送门 portal」（属性面板填配对坐标 c/r，格上显示 ⛩ + →坐标）与「陷阱格 trap」（效果下拉：-数值/-骰子/回起点）。②增益格允许负数（填负数即"陷阱数值"，格上显示负值）——-数值类陷阱可用增益负值实现。③允许放置孤立格——handlePath 不再强制邻接（新格可不邻接任意格，提示但不阻止），validateLevel 对不连通的 portal 格不再报错，为后续跳跃/传送端点准备。导出/写回同步 portal.link 与 trap.eff/ra。游戏：landOn 新增 portal 分支（teleportDepth 防连环，免费传到配对门并递归触发目标格效果）与 trap 分支（-骰子/-数值/回起点，一次性）；增益负数正确扣数值并显示 "-N"；3D/2D 图标（⛩/☠）与负数增益显示。

- 为什么（用户驱动）：为第2幕(11-20关)引入传送门与陷阱格玩法；-数值陷阱复用增益负数；孤立格为后续跳跃功能做准备。

- 后果（已验证）：两文件语法通过；桩测：传送门落地→idx 跳到配对格并触发其增益、trap dice -2、trap value -20、负数增益 -8；编辑器孤立格放置/portal link/trap eff 导出在位。注意：编辑器难度引擎暂把 portal 当普通格（未建模传送边），trap 无数值影响，后续可增强。

- 文件：editor.html、index.html

### 【8.14·新4】难度引擎重构：连续胜率制 + 可视化（editor.html）

- 改了什么：①告别一刀切100——旧引擎有硬性"过关/失败"边界（数值差一点、符咒没选、死路卡住 → 直接判 100），极不灵敏。改为连续模型：难度 = 0.6×数值风险 + 0.4×行动点风险。数值风险=数值达成度平滑曲线（缺口5%→10、25%→50、55%+→100，数值够=0）；行动点风险=到达概率连续值×余量放大。只有"全最大行动点都到不了"或"数值缺口>50%"才逼近100。②宝箱/死路/符咒响应——死路往返不计难度（免费掉头后仅耗进点）；宝箱/岔路补给计入数值达成（valRatio=最高可达数值/Boss需求）；换装备（狗符咒等）实时反映（无装备卡死=100、带狗=0）。③可视化——难度面板新增数值达成条（可达/需求 + 百分比 + 红黄绿）与行动点达成条（到达概率），风险构成改为「数值缺口/行动点」两项进度条，诊断文案更具体（"数值缺口 X%"、"主路全被中途怪卡死——可尝试切换装备"）。

- 为什么（用户驱动）：引擎考虑因素太多、小改动(宝箱/符咒/死路)就总跳100，不够灵敏；要求重构且更可视化。

- 后果（已验证）：语法通过；桩测——L2 基线=2、boss需求+10%→17、+20%→26、+75%→57（平滑不跳100）；死路需去拿宝箱→0（补给计入）；无装备卡死=100 / 带狗=0（符咒敏感）；陷阱/传送门格不破坏；岔路宝箱把+10%难度从17降到0。

- 文件：editor.html

### 【8.14·新5】美术资源化：换皮=换文件（index.html + images/）

- 改了什么：新增 ART 美术配置（sky 背景 / board 棋盘底面 / tiles 各格子 / weapons / charms，均为图片路径），配合 artImg/iconHTML/applyArt 渲染：配置了图片就用图片，缺图/删图自动回退 CSS 或 emoji。接入点：①格子顶面背景——build3 把 images/tiles/*.svg 作为 .tile-top（45° iso 顶面）的背景图（background:url() center/cover no-repeat, 原渐变，缺图自动回退渐变），图片平躺在棋盘上、贴合相机视角；有图时内容层只显示数值徽章（mob/精英/增益）。②武器/符咒图标——商店、出战准备、局内装备栏统一 iconHTML(ART.weapons/charms, emoji)（图片加载则显示、失败回退 emoji）。③棋盘——build3 加 #boardImg 覆盖棋盘底面。④天空——applyArt() 用 ART.sky 设置 body 背景（默认 images/background.png 不变）。生成了全部占位 SVG（images/tiles/*.svg 12、weapons/*.svg 6、charms/*.svg 3、board.svg、sky.svg）。

- 为什么（用户驱动）：纯前端换美术麻烦；占位图初版是"竖立"方块不符合 45° 视角，改为顶面背景后平躺贴合。希望"换皮=换文件"（格子/武器/符咒/棋盘/天空均可单独替换）。

- 后果（已验证）：语法通过；ART 配置/helper/applyArt/build3 boardImg/tile-top 顶面背景（boss 除外）/各面板图标资源化 全部在位；18 个 SVG 占位文件已生成；缺图自动回退 CSS/emoji。换皮：覆盖 images/ 对应文件或改 ART 路径。注：占位 SVG 仅演示管线，可删 images/tiles/*.svg 恢复 CSS 低多边形。

- 文件：index.html、images/

### 【8.13·晚】取消回合制 · 掷骰自由化 · WASD 相机朝向适配（index.html）

- 改了什么：①撤销回合制——删掉「每回合只掷 1 骰」限制与「结束行动」按钮/回合计数/回合卡片，掷骰完全自由：玩家可一口气掷完 5 骰攒行动点，也可走几步行动点不够了再掷；行动点全局累积、不再论回合。状态卡由四卡（回合/行动点/骰子/距Boss）减为三卡。②失败判定迁移：原「结束行动时骰子+行动点耗尽判负」改为「每次落子后若行动点与骰子皆耗尽且未到 Boss 则判负」（无回合可"结束"了）。③WASD/方向键按相机朝向适配——第二关相机首次旋转后，视角里应是 W 前进，但原按键逻辑仍按旋转前的网格轴（要按 D 才前进），反操作；现把屏幕方向按相机 Z 轴旋转角 R 逆旋转回网格方向再移动，转角后 W 恒为视角前方、D 为视角右方。

- 为什么（用户驱动）：①回合制限制了运营节奏，玩家想要更大的自由度——"既可以一下子把五个骰子都丢了攒行动点数，又可以每次丢完行动点数不够用了再丢骰子"；②旋转后按键与视角不一致，属于明显的反直觉操作。

- 后果（已验证）：Node DOM 桩整机测试 12 项全过——新增"第二掷立刻放行（自由掷骰）"与"相机旋转后 W 前移 / R=0 保持朴素映射"两项；语法检查通过。此 pivot 把玩法从"回合资源统筹"改回"单局自由资源管理"，节奏更顺、更贴近大富翁手感。

- 文件：index.html

### 【8.13】移动操控改点击地图 · 界面放大 · UI 美化 · 音效系统接入（index.html）

- 改了什么：①移除方向键（D-pad）实体按钮 UI，改为直接点击地图移动——点击点相对主角的方位决定走向：点主角正前方=向前、点正右方=向右、点左/后方=左移/后退；实现上取「可达相邻格」中离点击点屏幕位置最近的一格移动（基于 getBoundingClientRect 真实渲染位置，天然适配 3D 旋转视角，无需逆变换）。2D 俯视地图格同样可点击移动。②主界面与格子放大：格距 T 52→64、格子显示 TW 48→60、俯视图格 M 42→54、镜头 ZOOM 1.08→1.16、场景高 556→640、容器宽 470→540，各格内容与棋子/怪/数值清晰可读。③UI 美化：状态卡片加左侧渐变强调条 + 行动点专属发光边框，回合/行动点数值变化时弹跳动画（bump/bumpAP）。④音效系统：Web Audio 合成（零外部文件）——掷骰/移动/增益/金币/宝箱/胜利/失败/按钮点击 8 种音，顶栏加 🔊 静音开关（localStorage 持久化）。

- 为什么（用户驱动）：①点击方向本身就能替代实体按键，D-pad 冗余且占空间；②格子太小看不清内容；③行动点是核心资源，需要更强的视觉反馈；④「加一些基本音效」提升操作反馈。

- 后果（已验证）：Node DOM 桩整机测试 11 项全过——sfx 在无 AudioContext 环境安全空转、掷骰加行动点、步耗 1 行动点、0 点移动被拦、点击地图选中正确相邻格、回合推进/未掷拦、BUMP 动画同步不抛错。语法检查通过。

- 文件：index.html

### 【8.13】核心玩法 Pivot：大富翁强制走 → 回合制行动点自由移动（index.html）

- 改了什么：①推倒「掷骰强制走满 N 格」的自动移动，改回合制——每回合掷 1 次骰子获得行动点数（AP），用鼠标点击方向 / WASD / 点击相邻格子沿路径逐格自由移动，每走 1 格消耗 1 点行动点；②行动点跨回合累积（结束回合不清空）；③新增绿色「结束行动」按钮进入下一回合，并计回合数（顶栏新增「回合」卡片 + 每回合 toast「第 X 回合」）；④每回合限掷 1 次骰子（掷过即禁用掷骰按钮，需结束行动才能再掷）；⑤新增方向键（▲◀▶▼）D-pad + WASD/方向键/空格(掷骰)键盘监听；⑥可移动的相邻格金色高亮（.tile.reachable）；⑦失败条件调整：结束行动时骰子与行动点均耗尽且未到 Boss → 失败（不再一次走完立即判负）。

- 为什么（用户驱动）：用户明确要求改成回合制行动点体系——把「强制走满」的被动体验改为「每回合精心分配行动点」的主动资源规划，接近战术棋类；行动点可跨回合存，玩家可攒点做长程进击。

- 后果（已验证）：Node DOM 桩整机测试全过——掷骰加行动点、本回合双击被拦、每步恰好 -1 行动点、非法/0 点移动被拦、分叉可自由选任一支、结束回合推进并重置掷骰标记、行动点跨回合累积、骰子耗尽后仍可用积攒行动点移动、到 Boss 判胜、耗尽判负。武器/符咒（腐朽之刃每步-5、双生骰、幸运骰、诅咒骰、牛符咒）在行动点语境下仍生效；分叉选择不再弹窗（自由移动天然解决）。

- 文件：index.html

### 【8.10】敌人吸收机制回归全额 · 修复编辑器写回后数值不同步

- 改了什么：①游戏 enemyReward() 普通怪吸收从 50% 改为 100%（与设计稿"击败敌人后自动获得敌人的数值"一致，精英怪本就全额）；②游戏 step() 补 elite 分支（原本完全没处理精英格→走过啥也不发生）；③增益/金币/骰子格改读每格 p.v（原本 gain 用全局 LEVEL.gain、coin 用随机、dice 固定+1）；④精英怪游戏中显示"?"隐藏；⑤编辑器导出 coin/dice 的 v、属性面板加金币/骰子数量输入。

- 为什么：编辑器写回第1关后被精英怪挡住，排查发现：不是+6增益没生效（+6 生效了），而是普通怪只吸收50%导致数值链 4→9→怪8(只+4=13)→+5=18→+6=24→精英26 被挡（差2）。根因是游戏 enemyReward 的50%规则与设计稿"全额吸收"+难度引擎(按全额算)矛盾。

- 后果：第1关 4→9→怪8(+8=17)→+5=22→+6=28→精英26(28≥26通过)→Boss42(54≥42通关)。游戏与难度引擎数值模型统一。全局变易一些（需复核已有关卡数值）。

- 文件：index.html、editor.html

### 【8.10】地图编辑器 + 难度引擎独立工具（editor.html 重做）

- 改了什么：废弃旧 editor.html 的节点-连线图模型（用户反馈"无法添加删除节点、棋盘乱七八糟"），按新规格重做为画路径模型独立单文件工具：①9×9 空白棋盘 + 画路径模式（正交邻接、禁止斜向/跳格、START/1/2/3 编号）；②格子类型：普通/增益/宝箱/普通怪/精英怪/Boss/起点（起点 Boss 唯一）；③参数面板：mob/elite/boss/gain 数值、宝箱奖励类型(数值/骰子/金币/Debuff)+数量手动填、精英怪游戏中隐藏但编辑器与引擎知道实值；④画分叉模式（fork→支线→rejoin 收束）；⑤实时统计（路径/各类型计数/分叉/起始数值/骰子）；⑥难度引擎——独立函数 calculateDifficulty/calculateReachProbability(D6 和分布)/calculateValuePotential(沿主路径模拟、击败敌人吸收其数值)/validateLevel，权重集中在 DIFFICULTY_CONFIG（路径20%/数值30%/骰子20%/敌人15%/结构10%/Boss5%），输出 0-100 分 + 1-5 星 + 子项压力条 + 诊断(到达概率/数值裕度/后半段敌人密集/分叉) + 目标难度对比 + 不可通关检测(骰子最大点数不足/数值无法击败 Boss)；⑦导出/导入 JSON 兼容游戏 {id,name,startVal,dice,gain,path:[{c,r,t,v,rt,ra}],branches}。

- 为什么：手写 LEVELS 数据不可持续，需要可视化制作前 11 关乃至 50 关并直接生成游戏可读数据；难度梯度需要客观分数而非拍脑袋。

- 关键约束落实：击败吸收敌人数值（核心规则）、精英隐藏但引擎知实值、武器/符咒本阶段不计入、权重集中可调、模块化(状态/渲染/校验/难度/IO 解耦)。

- 后果（待目检）：单文件无依赖，桌面浏览器 UI。待真机验证画路径/设类型/设参/分叉/难度/导出全链路。

- 文件：editor.html（重做，覆盖旧节点-连线版）

### 【8.10】低多边形色块风换肤（index.html）

- 改了什么：①废弃 8.9 像素风（ASCII 精灵图 + 12 色调色板），改低多边形色块风——.face 从像素贴图改为纯色块 + 切面渐变高光（lit-from-top-left，linear-gradient(135deg,rgba(255,255,255,.10),rgba(0,0,0,.20)) 叠底色）；②棋子/怪从 ASCII 像素改为纯 CSS 几何体（菱形 transform:rotate(45deg) + 2px 描边 + 切面渐变）；③数值文字加 text-shadow:0 0 8px currentColor 发光，敌我不同色（怪红/Boss 金/玩家蓝）——强化"数值对撞"核心视觉记忆点；④骰子从 3×3 像素点阵改为切面色块 + 42px 大数字；⑤调色板换为深蓝紫底 + 翠绿/珊瑚红/金/青蓝功能色。

- 为什么：8.9 像素风是为正交 2D 设计的，放入 3D 透视场景产生"贴纸悬浮"违和感（8.10 稿第九节确认）。低多边形 + 切面高光天然适配伪 3D 透视，且纯 CSS 无图、AI 改 class/size 即改造型，修改成本低（呼应"AI 驾驭力"）。

- 后果（待目检）：只动视觉层（CSS + spriteHTML/dieHTML/labV/build3/goMenu 五处），难度引擎 PLAN/diceDist/genPath/genLevel/roll/step/sync 一行未碰。DOM 桩未跑，待真机/浏览器目检观感。

- 局限/待补：低多边形色板与 tile/角色几何形态细化（8.10 稿待确认 #8）尚未系统化；十二生肖颜色编码方案待落地（现仅狗符咒接入）。

- 文件：index.html

### 【8.10】完整设计讨论稿引入 · 系统蓝图大幅扩充

- 改了什么：引入 docx/十二生肖闯关_完整设计讨论稿_0810.md 作为新核心参考。在 8.2 框架 + 8.9 demo 引擎之上，定稿/扩出六大新系统蓝图：①DAG 分叉路径（四独立旋钮：密度/宽度/步数张力/嵌套，附 50 关节奏表）；②宝箱系统（数值/骰子双池，玩家主动开启，前期 70%+ 好结果→后期 debuff 反超）；③金币+武器系统（金币仅关外消费、单武器槽、跨维度效果、永久收集+局内限量）；④符咒设计维度收敛（早期数值修饰→后期规则破格，跳跃消耗等量步数）；⑤挑战模式（独立存档肉鸽，一命爬 50 关，全符咒可选）；⑥失败机制定案（不引入安全垫，失败即重试）。

- 为什么：8.9 demo 验证了"骰子张力 + 数值门"骨架可玩，但诚实清单暴露"无岔路→门怪是氛围不是威胁、胜负纯由骰子决定"。8.10 稿系统性回应：用分叉把"资源取舍"显性化、用宝箱补决策密度、用武器/符咒做 build 纵深、用挑战模式拉重玩价值。

- 后果：①设计蓝图从"骰子+数值两资源"扩为"骰子/数值/宝箱/武器/符咒/金币"多系统；②难度引擎需从单段改分段（分叉后多段拼接胜率，不推翻）；③开发优先级重排（见待办）；④待确认事项 8 条。

- 关键约束（勿破坏）：分叉步数不等时"步数差≈内容价值差"；规则破格型符咒（跳跃）必须消耗等量步数；骰子与数值两资源紧张感必须同时存在。

- 文件：docx/十二生肖闯关_完整设计讨论稿_0810.md（新增）

### 【8.9】AI 关卡生成流水线 v1 上线 · L3~L50 全部可玩（骨架版）

- 改了什么：①genLevel(id) 生成器接入 index.html——种子随机（mulberry32，seed=id×7919+13，同一关永远生成同一张图，可复盘可调参）；②难度平面 PLAN：目标胜率 0.90→0.52 平滑下行 + 三条硬约束（胜率不升 / 步数不缩 / 骰子不减），逐关贪心搜索 (骰子数 D6, 步数 P)——难度来源从「拍脑袋参数」变成「骰子和分布 DP 精确反解」；③路径造型：自避随机走，直线/蛇形/回字混合随年代变化；④数值填配：绿格占比 78%、门怪=到达值的 50~95%（无岔路期=氛围压迫）、Boss=预算×(0.80→1.00)；⑤生肖 Boss 命名落地（L3 狗 → L46 猪，L50 年兽·终局）；⑥选关格提示改「AI草稿」，通关生成关同样解锁下一关。

- 为什么：比赛要求 50 关 + AI 驾驭力。先让 50 关「全部可玩、数值可证」，再逐层加机制（岔路/符咒）。

- 后果（已验证）：48 关全量审计通过——邻接/出界/重复格零问题、每道门到达即过、Boss 必可达可胜、胜率单调不升 / 步数单调不减 / 骰子单调不减（含 L2→L3 接缝）；L3/L25/L50 真机确定性输赢路径 + fuzz 全过。难度签名：77.9%(L3-21 平台)→72.1%→66.8%→62.0%→57.6%→50.0%(L48-50)，步数 15→32，骰子 5→9。

- 已知局限（v1 诚实清单）：①无岔路 → 胜负纯由骰子和决定，门怪是氛围不是威胁（L2 同款问题放大）；②胜率量化粒度粗（同骰子数下 ±7pt/步），L3-21 出现 19 连平台——靠地形/门怪密度/Boss 系数做体验差异，数学难度相同；③符咒未接入，生肖 Boss 目前只是命名。→ 下一步按优先级：岔路生成（门怪变真威胁 + 决策回归）→ 符咒系统（RNG 对冲 + build）→ 平台期细分旋钮。

- 文件：index.html

### 【8.9】美术基调定调 · 像素风全面换肤（index.html）

- 改了什么：①定调文档 docx/像素风美术基调.md——限定 12 色调色板、禁圆角/渐变/柔光、3px 深描边 + 硬投影、精灵 8×8~16×16；②index.html 全量换肤：全局 border-radius:0!important、组件色全换调色板色；③引入 ASCII 精灵图渲染器 spriteHTML(map,px)（box-shadow 像素画），HERO/MOB/BOSS/FLAG 四张精灵入库，替换全部 emoji 图标（小怪/Boss/旗帜/骰子/按钮/锁关 → 精灵或纯文字）；④骰子改 72px 白方块 + 3×3 像素点数阵（dieHTML），掷骰=逐帧闪变定格；⑤主菜单加像素勇者大图。

- 为什么：用户定调像素风。评审不看美术——像素风的意义是「最低成本换完成度感」；ASCII 精灵图存代码内，版本可管、diff 可读、AI 改字符=改像素（AI 驾驭力考点）。

- 后果（已验证）：DOM 桩整机冒烟全过——精灵像素数与字符图一一对应、骰子点数阵 1~6 全对、主菜单/50 关格渲染正常、L1/L2 确定性输赢路径（恒 6 赢 / 恒 1 输）+ 随机 fuzz 均正常结算、localStorage 解锁持久化正确、emoji 清零。

- 待目检：真机/浏览器看精灵观感，按反馈微调配色造型。

- 文件：docx/像素风美术基调.md（新增）、index.html

### 【8.9】关卡 UI 重设计 · 信息降噪 + 掷骰动画（index.html）

- 改了什么（全部用户驱动）：①小怪/Boss 标签改单行 emoji 图标（👹n / 👑n / 🚩起点），删掉格子底部厚度块与双行小字——修复「文字图标显示异常、格子看起来没对齐」；②删底部日志条与教学提示条；③统计栏只保留 剩余骰子 + 距 Boss（玩家数值由棋子 token 承担）；④操作栏改为 [地图][掷骰子][重新开始]，掷骰居中放大；⑤掷骰加滚动动画（75ms×6 帧闪变后定格弹显）。

- 为什么：原 UI 信息过载、3D 标签双行小字渲染粗糙；掷骰是核心动作，需要仪式感与反馈。

- 后果（已验证）：DOM 桩整机执行通过；删除项零残留、新增项全部在位。待目检：emoji 图标在不同机型上的渲染差异。

- 文件：index.html

### 【8.9】游戏外壳 · 主界面 + 50 关选关 + 新手教程关（index.html）

- 改了什么：新建游戏主入口单文件，三屏流转——主界面（标题 / 进度 / 玩法说明）→ 50 关选关格（锁定 🔒 / 可玩 / 已通关 ✓ 三态，金框 = 生肖 Boss 关）→ 关卡内 3D+2D 双视角引擎（沿用 level1-3d 原型）。进度 localStorage 持久化（通 N 解锁 N+1）。新增第 1 关新手教程：直线 9 步 (5,0)→(5,9)，教学 tips 随事件弹出（掷骰 → +2 → 数值门 → Boss）；原蛇形走廊关顺移为第 2 关。3~50 关占位「待生成」。

- 为什么（用户驱动）：需要正式游戏骨架承接 50 关；第 1 关只教两件事——丢骰子前进 + 比大小。

- 后果（真实数据已验证）：L1 门怪 6（6=6 平局教学）→ 门 8（12≥8）→ Boss16（16=16 恰好平局收尾，戏剧化）；9 步 / 4 骰通关率 94.6%（教学友好）。L2 77.9%。难度第一坡度成立：94.6% → 77.9%。注意：L1→L2 目前只有数值递进，机制递进（岔路 / 精英 / 符咒）从 L3 开始规划。

- 文件：index.html（新增，主入口）

### 【8.9】视角原型 · 3D 跟随主视角 + 2D 俯视地图（level1-3d.html）

- 改了什么：新增表现层原型——主界面 CSS 3D 跟随视角（视线始终朝前进方向，拐弯镜头随转，无引擎零依赖）；「地图」按钮切换 2D 俯视平面图看全棋盘。3D 视图自带视野压制：只看得清前方 6 格，更远显示 ?（0802 视野机制的首次落地）；2D 地图全信息。顺带修复 level1.html 棋盘容器 0 宽不渲染的 bug（已验证 382×382 正常显示）。

- 为什么（用户驱动）：等轴 45° 静态视角「从左上往右下」看着奇怪；主视角往前走更有前进感，2D 留给玩家做全局规划。

- 后果（已验证）：语法通过；镜头朝向序列全程 ≤90° 平滑转角、无大回旋。待试玩验证：billboard 标签可读性 / 拐弯镜头是否晃 / 手机上 40+ 个 preserve-3d 元素的性能。

- 设计含义：①3D 有限视野 vs 2D 全信息的信息分层——未来可把 2D 地图做成消耗资源（侦察）；②3D 镜头反约束关卡形状：急弯多的关卡镜头频繁旋转，后续 AI 生成关卡需控制急弯频率。

- 文件：demo/level1-3d.html（新增）

### 【8.3】第1关验证 Demo · 用户指定走廊关（level1.html）

- 改了什么：按用户精确参数新建单关 demo：起点 (0,5)，15 步蛇形走廊至 Boss (9,5)；5 颗骰子、每回合 1 掷强制走满；普通格 +2 途经即收；小怪为数值门（6/16/16，不吸收，平局胜）；Boss 24；起始数值 4（策划补的缺省值，可调）。

- 为什么：用户需要能玩的 demo 验证「纯骰子走廊 + 线性成长」手感，与 v2 棋盘岔路版形成对照实验。

- 后果（数值已验证）：成长链确定性可解——门怪 6=6 平、16=16 平、22≥16，Boss 26≥24 余 2；唯一失败源 = 骰子总和 <15，蒙特卡洛 10 万局实测通关 77.9% / 纯运气败北 22.1%。22% 运气败率对第 1 关是否过狠，待试玩拍板。

- 文件：demo/level1.html（新增）

### 【8.3】Demo v2 · iso 9×9 棋盘重做

- 改了什么：推翻塔式 demo，重写为 45° iso 9×9 棋盘。外圈环 + 中心十字，46 格可走。起点 (0,0)，Boss 中心 (4,4) val18，狗符咒 (8,8)，3 个补给格，1 个精英 (4,7) val8 奖励 +2 骰，约 21 个小怪。起始数值 5，骰子预算 6。

- 为什么：用户 pivot 到大富翁式棋盘形态（见下条），demo 必须同步重做以验证新规则手感能成立。

- 后果：核心循环跑通——掷骰→自动走→岔路金色高亮选方向→落点触发→吸收滚雪球→上臂决战 Boss。验证了「臂=承诺」的自洽设计涌现成立。

- 新风险：岔路密度不够（仅 4 个岔路口），N 多数对应单路时会退化成纯运气。需在 AI 生成约束里写「可达落点≥2 的岔路比例」。

- 文件：demo/index.html（覆盖 v1）

### 【8.3】重大 Pivot · 塔式 → 9×9 iso 大富翁式棋盘

- 改了什么：从「垂直塔、每层 2~3 位置选 1」改为「平面 45° iso 9×9 棋盘、大富翁式掷骰强制走 N 格、岔路口选方向」。

- 为什么（用户驱动）：

  - 9×9 iso 色块棋盘即使无美术也好读，H5 友好

  - "掷骰走步"本就是大富翁母题，与骰子步数经济天然契合

  - 2D 路径决策比"每层 3 选 1"丰富

  - 12 生肖 = 棋盘上 12 命名格，主题落地更顺

  - 生成 50 张棋盘比生成塔层更能秀「AI 驾驭力」

- 搞坏的 3 样（策划指出）：①步数张力曲线（线性→模糊）②主动权（强制落点剥夺选敌）③"50 关"无着落。→ 用「强制走 N + 岔路选择」全部解决：马里奥派对式，骰子定距离、玩家定方向、落点定触发。

- 后果：规则整体重写（见「规则更新」条），demo 重做。

### 【8.3】规则更新 · Pivot 后定稿

- 骰子点数 N = 强制移动格数（不再有步数池）

- 每回合掷一次骰，必须走 N 格；到岔路口玩家选方向（决策核心）

- 只有落点触发，途经不触发（=大富翁规则）

- Boss 格触碰即开战（无论步数走没走完）

- 骰子预算 D（每关可掷次数）= 步数张力杠杆

- 平局玩家胜；吸收=全额；狗符咒=战斗有效值×1.2

- 跨关 = 50 张不同 9×9 棋盘，AI 生成

### 【8.3】Tower Demo v1 · 塔式实现（已被覆盖）

- 垂直塔，2 关。骰子预算制（掷骰得步数池，爬层耗步，步数结转）。每层 3 选 1，滚雪球，顶层 Boss。

- P0 骰子规则第一版（塔式）：骰子预算 D / 一次掷一颗 d6 / 步数池同关结转 / 爬层耗 C / 平局玩家胜 / 吸收全额 / 每层选 1 位置。

- 价值：验证了「骰子管理 + 滚雪球 + Boss」核心循环可玩，为 pivot 后的规则重写提供了对照基线。pivot 后此版本被 v2 覆盖。

### 【8.3】设计评审 · 风险识别 + 新想法提案

- 策划解读：三系统咬合——数值对撞=决策核心 / 骰子=张力来源 / 视野=信息设计 / 符咒=局间成长+build 差异化+难度兜底。框架扎实，核心循环 30 秒能懂、深度藏资源规划。

- 4 个风险：

1. 骰子 RNG vs 解谜确定性的根本矛盾——完美规划输给坏运气=致命挫败

2. 横向免费=单层决策薄，深度全靠跨层规划

3. 双败线（步数尽+数值败）且无兜底，偏硬核

4. 金币标注局外养成但又说不做复杂系统→局内是死格

- 7 条新想法：①骰子决策化 ②步数成本与位置挂钩 ③Boss=符咒机制预告片 ④AI 关卡流水线（参数表→生成→求解验证→精修）⑤死亡归因 ⑥心跳节奏 ⑦11 符咒草案表

### 【8.2】起点 · 核心玩法框架定稿

- 源文件：docx/十二生肖爬塔_核心玩法框架_0802.md

- 形态：Hero Tower Wars 式数值对撞爬塔（塔纯向上，N 层，顶层 Boss，每层 2~3 横向位置免费选）

- 核心系统：数值对撞+吸收滚雪球 / 骰子步数经济（步数张力=难度主杠杆）/ 视野限制（只看清当前及邻近层）/ 十二生肖符咒收集（携带 1→2→3 随关卡解锁）

- 50 关五幕：认知期 110 / 资源博弈期 1120 / 符咒搭配期 2130 / 高压期 3140 / 极限与收尾 41~50

- Boss 节奏：第 3 关送狗符咒（教学），6/10/14/18/22/26/30/34/38/42/46 关各一生肖 Boss，第 50 关年兽终极

- 当时待定：11 符咒效果、道具清单、Boss 出场顺序、数值公式、道具衰减曲线

## 四、待办与下一步

按价值排序（8.10 稿重排）：

- P0 分叉路径接入生成器：数据结构 线性数组→图结构 + genPath 改造 + 难度引擎分段改造（前段+各支线+汇合段胜率拼接）——门怪变真威胁、决策回归，是 8.9 诚实清单头号问题（分叉的运行时选择已由 8.13 自由移动天然解决，剩生成端）

- P0 低多边形色板/几何形态系统化（8.10 待确认 #8）+ 十二生肖颜色编码方案

- P1 宝箱系统接入（数值/骰子双池，玩家主动开启，结果池随 50 关衰减曲线）

- P1 武器系统（单槽、跨维度效果；前期示例已定：+6 数值 / 30% 击杀掉骰）

- P1 11 符咒效果定稿 + 接入（早期数值修饰→后期规则破格，生肖 Boss 关发放）

- P2 挑战模式（独立存档肉鸽，复用 genLevel 不同种子）+ 评审模式（全解锁）

- P2 死亡预警/归因 + 视野规则复评（现 3D 自带 6 格压制；8.10 稿定分叉点可见每分支第一格）

- P2 金币产出曲线 + 关外商店定价/强化曲线

## 五、文件索引

- docx/十二生肖爬塔_核心玩法框架_0802.md — 8.2 原始框架（塔式，已部分被 pivot 覆盖，仍作历史参考）

- docx/十二生肖闯关_完整设计讨论稿_0810.md — 当前核心参考（8.10，六大新系统蓝图 + 50 关节奏表 + 待确认 8 条）

- docx/像素风美术基调.md — 像素风验收标准（8.9 定调，8.10 已废弃改低多边形，留作历史）

- demo/index.html — 当前可玩 demo（iso 9×9 v2）

- demo/level1.html — 第 1 关走廊验证版（8.3）

- demo/level1-3d.html — 第 1 关 3D+2D 双视角原型（8.9）

- 生肖英雄_游戏本体.html — 游戏主入口：主界面 + 存档/选关/商店/图鉴/成就/玩法说明/设置 + 50关游戏；主菜单可直接进入地图编辑器

- 地图编辑器.html — 独立关卡编辑器 + 难度引擎（画路径模型 + 风险制难度 + JSON/游戏文件导入导出 + 多层地图；由游戏主菜单直接跳转）

- 迭代优化过程.md — 本文档

- images/chars/ — 角色与怪物美术资源：character_enemy.png 拆分产物——5 张主角（hero_front/left/back/right/action.png）+ 5 张怪物（mob_minotaur/goblin/skeleton/ghost/plague.png），8.15 主角接入游戏本体，怪物待后续接入 mob 格

- images/bosses_3d/ — 生肖 Boss 3D 预览图 + 模型：已交付 5/12（鼠/牛/虎/兔/龙 PNG 预览图 + GLB/OBJ 模型），狗占位图待明日 3D 图覆盖升级；剩余 7 个自动化续跑

- images/bosses/ — 生肖 Boss 原设计图：boss.png 12 生肖合图拆分后的 12 张独立 2D 原图（boss_rat/ox/tiger/rabbit/dragon/snake/horse/goat/monkey/rooster/dog/pig.png），用于 3D 生成时的参考图输入